重点工作任务分解表

| 序号 | 工作 任务 | 任务分解 |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、开展地震灾害隐患排查治理 | 编制建筑工程抗震性能普查与地震灾害风险评估实施方案，开展技术培训和业务指导，建立全市建筑工程抗震设防基础信息数据库。 |  | 市地震局、市住房城乡建设委 | 市水务局、市工业和信息化局、市通信管理局、市交通运输委、市城市管理委、市应急局、各区政府 |
| 2 |  | 调查收集全市建（构）筑物、生命线系统、工业设施、农村民居等建筑结构基础数据。 | 城镇住房、农村民居的基础数据调查。 | 市地震局、市住房城乡建设委 | 各区政府、市规划和自然资源局、市农业农村委 |
| 3 |  |  | 商业建筑的基础数据调查。 | 市商务局 | 各区政府 |
| 4 |  |  | 文化、历史风貌建筑的基础数据调查。 | 市文化和旅游局 | 各区政府 |
| 5 |  |  | 学校建筑的基础数据调查。 | 市教委 | 各区政府 |
| 6 |  |  | 体育场馆的基础数据调查。 | 市体育局 | 各区政府 |
| 7 |  |  | 医疗卫生建筑的基础数据调查。 | 市卫生健康委 | 各区政府 |
| 8 |  |  | 工业企业建筑的基础数据调查。 | 市工业和信息化局 | 各区政府、园区管理机构 |
| 9 |  |  | 供排水及水利设施的基础数据调查。 | 市水务局 | 水务集团、各区政府 |
| 10 | 一、开展地震灾害隐患排查治理 | 调查收集全市建（构）筑物、生命线系统、工业设施、农村民居等建筑结构基础数据。 | 电力设施的基础数据调查。 | 市工业和信息化局 | 市国资委、市电力公司 |
| 11 |  |  | 通信设施的基础数据调查。 | 市通信管理局 | 基础电信企业 |
| 12 |  |  | 城市道路的基础数据调查。 | 市城市管理委 | 各区政府 |
| 13 |  |  | 公路（国省干道）的基础数据调查。 | 市交通运输委 | 各区政府 |
| 14 |  |  | 燃气、供热设施的基础数据调查。 | 市城市管理委 | 能源投资集团、各区政府 |
| 15 |  |  | 成品油、危化品的生产、储存、使用等设施的基础数据调查。 | 市应急局、市交通运输委 | 中石油天津分公司、中石化天津分公司、能源投资集团、各区政府 |
| 16 |  |  | 数据补充调查及实地核查。 | 市地震局 | 各区政府、各有关部门 |
| 17 |  | 分类开展建筑工程结构抗震性能评价，实现全市地震灾害情景构建，进行地震灾害风险评价与隐患识别，摸清全市地震灾害隐患，提出对策建议。 |  | 市地震局 | 市应急局、市住房城乡建设委、市规划和自然资源局 |
| 18 | 一、开展地震灾害隐患排查治理 | 结合市区棚户区改造行动计划等，对未采取抗震设防措施、存在抗震安全隐患的既有房屋建筑、生命线系统、工业设施等工程，组织进行抗震性能安全鉴定，分期分类进行加固或结合土地整理进行征收。结合《天津市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，加强防灾减灾工程建设，推进农村困难群众危房改造。 |  | 市住房城乡建设委、市地震局、各区政府 | 市规划和自然资源局、市水务局、市工业和信息化局、市通信管理局、市交通运输委、市城市管理委、市应急局、市商务局、市文化和旅游局、市教委、市体育局、市卫生健康委、市农业农村委、基础电信企业、能源投资集团、中石油天津分公司、中石化天津分公司 |
| 19 |  | 在城乡规划编制中合理避让活动断层、古河道等不稳定地带，规避灾害风险。 |  | 市规划和自然资源局 | 市地震局 |
| 20 |  | 推动城乡居民住宅地震巨灾保险发展，分担和转移灾害风险。 |  | 天津银保监局、市财政局 | 市地震局 |
| 21 | 二、加强地震安全性评价与抗震设防要求管理 | 建立地震安全性评价与抗震设防要求监管体系和公共服务工作流程。 |  | 市地震局 | 市住房城乡建设委、市政务服务办 |
| 22 |  | 明确需开展地震安全性评价的建设项目范围，实行项目清单年度筛查，组织开展重大建设工程的地震安全性评价。 |  | 市地震局 | 市发展改革委、市住房城乡建设委、市政务服务办 |
| 23 |  | 制定区域性地震安全性评价管理办法，出台技术规程与实施细则。 |  | 市地震局 | 市住房城乡建设委 |
| 24 |  | 选取功能规划明确、存量土地规模合适的区域或产业园区，组织开展区域性地震安全性评价工作。 |  | 各区政府、园区管理机构 | 市工业和信息化局、市地震局 |
| 25 | 三、夯实地震灾害防御基础 | 持续开展河西务断裂、汉沽断裂、宝坻断裂、蓟县山前断裂、北大港断裂、潮白河断裂、茶淀断裂等7条主要活动断裂的探测和评价。 | 地震活动断层探测项目的审批和资金安排。 | 市发展改革委 | 市财政局 |
| 26 |  |  | 编制全市地震活动断层探测方案，开展断层探测，建设探测成果数据库。 | 市地震局 | 市规划和自然资源局、各区政府 |
| 27 |  | 推广活动断层探测成果在城乡规划、国土利用、新区建设和重大工程、生命线工程选址与建设中的应用。 |  | 市规划和自然资源局、市住房城乡建设委 | 市地震局 |
| 28 |  | 建设全市重大工程结构健康监测与诊断系统，在重大工程尤其是超大、超长、超高建筑工程开展结构实时振动与健康监测。 |  | 市地震局 | 市住房城乡建设委、市交通运输委、市城市管理委、市水务局、各区政府 |
| 29 | 四、强化地震应急准备和救援能力 | 制定应急避难场所建设标准，发布实施配套管理办法。 |  | 市地震局、市应急局 | 市人防办、市市场监管委 |
| 30 |  | 利用公园、广场、学校、体育场馆和人防工程等公共服务设施，开展应急避难场所建设。 |  | 市应急局、市地震局 | 市人防办、市规划和自然资源局、市城市管理委、市住房城乡建设委、各区政府 |
| 31 |  | 完善地震应急物资储备和调拨机制，建立实体储备与协议储备相结合的应急物资保障体系。 |  | 市应急局 | 市发展改革委、市粮食和物资局、市商务局、市水务局 |
| 32 |  | 加强地震灾害紧急救援队伍的建设和作训管理，补充和更新专业救援装备，建设集专业教学培训、训练演练和装备维护保养于一体的综合救援训练基地。 |  | 市应急局 | 市地震局、市发展改革委 |
| 33 | 五、加快地震预警信息社会服务能力建设 | 研发地震超快速报系统，实现震后30秒快速发布地震信息，通过广播电台、网络等渠道，向社会公众提供信息化、智能化服务。 |  | 市地震局、市科技局 | 市委网信办、市文化和旅游局、海河传媒中心 |
| 34 |  | 在学校、医院等人员密集场所开展预警信息发布终端示范点建设。 |  | 市地震局 | 市教委、市卫生健康委、各区政府 |
| 35 |  | 有序推进在镇街、园区、行政事业单位和企业建设地震预警信息发布终端。 |  | 市地震局，各区政府、园区管理机构 | 市教委、市卫生健康委等部门 |
| 36 |  | 研发、推广自动化生产线和生命线工程的地震预警自动处置实用技术。 |  | 市科技局、市地震局 | 市交通运输委、市城市管理委、市工业和信息化局、中国铁路北京局集团有限公司天津铁路办事处、能源投资集团、轨道交通集团 |
| 37 |  | 建设地震监测预警信息服务系统，与市突发公共事件预警信息发布平台无缝对接。 |  | 市地震局、市应急局 | 市气象局 |
| 38 |  | 出台天津市地震预警管理办法。 |  | 市地震局 | 市司法局 |