附件

2019年市政府重点工作分解表

| 序号 | 涉及领域 | 重点工作 | 完成时限 | 分管领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、积极主动推进京津冀协同发展 | 主动加强与中央单位和北京市对接服务，共同发挥京津冀城市群中心引领作用，制定实施支持滨海—中关村科技园创新发展新一轮政策措施，加快宝坻京津中关村科技城、宁河京津合作示范区、武清京津产业新城、国家产城融合示范区等平台建设，促进滨海新区企业总部集聚区发展。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，京津产业新城平台6月底完成规划方案，宝坻京津中关村科技城10月底开工3个产业项目。 | 马顺清 | 市发展改革委 滨海新区政府 武清区政府 宝坻区政府 宁河区政府 北辰区政府 |
| 2 |  | 推动中科院天津创新园等平台建设。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市科技局 东丽区政府 滨海新区政府 |
| 3 |  | 开工建设国家会展中心等项目。 | 3月底前开工，年底前完成一期展馆项目基础施工。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市商务局 津南区政府 |
| 4 | 一、积极主动推进京津冀协同发展 | 开工建设天津至北京新机场联络线，加快建设京滨、京唐铁路，积极推动京沪高铁二通道、津承城际项目前期工作。推进津石高速、津歧公路建设，建成一批省际干线公路对接工程。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，天津至北京新机场联络线6月底前开工，一批省际干线公路对接工程年底前完成。 | 孙文魁 | 市交通运输委 市发展改革委 市规划和自然资源局 |
| 5 |  | 继续推动津冀港口合作，加快“无水港”转型升级，大力发展海铁联运和国际货运班列。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市交通运输委 市商务局 天津海关 天津港集团 |
| 6 |  | 深化大气、水、土壤污染联防联控联治，共同推进白洋淀、大清河和海河水系治理，加强永定河等水系和渤海污染协同治理，深化区域饮用水源保护协作。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，实体工程年底前完成。 | 金湘军 | 市生态环境局 市水务局 市发展改革委 市农业农村委 市规划和自然资源局 市住房城乡建设委 市城市管理委 |
| 7 | 一、积极主动推进京津冀协同发展 | 推动设立京津冀协同发展基金，加快京津冀大数据综合试验区等项目建设。 | 年底前完成。 | 马顺清 | 市发展改革委 市委网信办 市工业和信息化局 |
| 8 |  | 主动服务雄安新区建设发展。深化规划、建设、产业、生态、公共服务等方面协同，推进人才、技术等资源共享。支持静海等区发挥区位优势全面对接服务雄安新区建设，推动天津至雄安新区重大交通基础设施项目建设，建立货物快速通关机制，打造雄安新区高效便捷的出海通道。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市发展改革委 市规划和自然资源局 市住房城乡建设委 市生态环境局 市人社局 市科技局 市交通运输委 天津海关 静海区政府 西青区政府 |
| 9 |  | 加快建设全国先进制造研发基地，高度重视制造业发展，不断壮大新一代信息技术、航空航天、高端装备、现代石化等优势产业，进一步提高战略性新兴产业和高技术制造业占比。加快推进中沙新材料产业园、“两化”搬迁等项目，高水平建设中欧先进制造产业园，形成一批具有国际竞争力的先进制造业集群。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市发展改革委 滨海新区政府 |
| 10 | 一、积极主动推进京津冀协同发展 | 加快建设北方国际航运核心区，集聚航运金融、海事司法、航运人才等领域高端要素，打造国际化、市场化的航运要素平台。继续深化天津港口岸降费提效优化环境专项行动，扩大“一站式阳光价格”业务规模，完成“智慧港口”建设攻坚重点任务。推进航空物流区建设，实施天津机场扩建工程，旅客吞吐量突破2400万人次。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市交通运输委 市发展改革委 市商务局 市金融局 市司法局 市人社局 市市场监管委 市住房城乡建设委 |
| 11 |  | 加快建设金融创新运营示范区，聚焦服务实体经济，创新推广更多管用好用的金融产品。大力发展科技金融、物流金融、租赁金融和绿色金融，促进银行、保险、租赁等金融业态产品创新。积极推进国家租赁创新示范区建设，在离岸租赁和出口租赁上重点发力，打造天津租赁业发展升级版。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 康 义 | 市金融局 人民银行天津分行 天津银保监局 天津证监局 市科技局 滨海新区政府 |
| 12 |  | 加快建设改革开放先行区，充分发挥滨海新区先行先试优势，推动出台滨海新区高质量发展的意见，实施更高能级开发开放。加快“通武廊”一体化改革，探索推进京津冀异地就医门诊联网直接结算。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，“通武廊”体制机制创新和重点工作台账2月底前制定出台。 | 金湘军 | 市发展改革委 市商务局 市医保局 滨海新区政府 武清区政府 市财政局 |
| 13 | 二、持续深入推进供给侧结构性改革 | 在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，推动供给侧结构性改革取得更大成效，全力打好“三去一降一补”组合拳。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，全年完成处置“僵尸企业”300户。 | 马顺清 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市国资委 市财政局 市金融局 市住房城乡建设委 市税务局 |
| 14 |  | 加快构建以人工智能为引领的战略性新兴产业体系。深入实施新一代人工智能产业发展三年行动计划，落实智能制造综合标准化与新模式应用、首台套重大技术装备保险补偿等政策，为企业提供更多应用场景和市场空间。精心打造人工智能领域的自主可控信息、智能安防、大数据、先进通讯、智能网联车、工业机器人、智能终端7条产业链。实施智能物流、智能交通、智能医疗服务等“智能+”工程，建成一批智能工厂、数字化车间。推进“互联网+智能制造”、大数据应用示范等工程，开展工业企业“上云”行动，推动冶金、石化、轻纺等传统产业智能化改造。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市发展改革委 市科技局 市委网信办 市交通运输委 市卫生健康委 |
| 15 | 二、持续深入推进供给侧结构性改革 | 深入实施生物医药产业发展三年行动计划，为企业提供更多应用场景和市场空间。大力推进合成生物技术创新、化学药转型升级、中药现代化国际化，加快建设具有全球影响力的生物制药研发转化基地。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市发展改革委 市科技局 市市场监管委 市药监局 |
| 16 |  | 深入实施新能源、新材料产业发展三年行动计划，落实重点新材料首批次应用保险试点等政策，为企业提供更多应用场景和市场空间。积极培育新能源汽车、锂离子电池、氢能源燃料电池等产业，打造石墨烯、动力电池新材料、电子信息材料产业化基地。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市发展改革委 市科技局 |
| 17 |  | 促进军民深度融合发展，构建军民融合科技创新和产业发展新高地。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市发展改革委 市科技局 市教委 |
| 18 |  | 加快钢铁行业结构调整，“一企一策”推动钢铁企业产能调整优化升级，坚决破解“钢铁围城”问题。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，天钢集团、钢管集团、天铁炼焦完成料场封闭，天钢联合特钢完成2台230m2烧结机烟气超低排放深度治理提升任务。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市国资委 市发展改革委 静海区政府 北辰区政府 津南区政府 |
| 19 | 二、持续深入推进供给侧结构性改革 | 完成60个工业园区的整合取缔，形成分布合理、特色鲜明的园区格局，引导和推进园区绿色、循环、低碳转型发展，坚决破解“园区围城”问题。 | 年底前完成。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 |
| 20 |  | 继续开展中小企业创新转型行动。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市发展改革委 |
| 21 |  | 加快实施“质量立市”战略，大力弘扬“工匠精神”，打响天津制造品牌。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 康 义 | 市市场监管委 市工业和信息化局 |
| 22 |  | 进一步提高现代服务业占比，大力发展现代金融、现代物流等生产性服务业，加快发展大数据服务，创建国家级大数据产业集聚区、信息安全产业基地，推进国家级电子商务示范基地建设，打造一批本地化、高品质的工业大数据、互联网平台。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市发展改革委 市委网信办 市商务局 市金融局 |
| 23 |  | 壮大专业化技术服务规模，做优工程设计、工业设计、创意设计，聚集一批大型设计企业总部和机构，积极申建全球创意城市网络“设计之都”。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市科技局 市工业和信息化局 |
| 24 | 二、持续深入推进供给侧结构性改革 | 推进金街等高品位商业步行街建设，规划建设一批夜间经济示范区。 | 年底前完成。 | 金湘军 | 市商务局 市城市管理委 市住房城乡建设委 和平区政府 南开区政府 红桥区政府 |
| 25 |  | 盘活中心城区空置楼宇，引进更多智能科技、金融服务、创意设计、高端商务等总部机构。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市商务局 市合作交流办 市住房城乡建设委 市规划和自然资源局 市发展改革委 有关区政府 |
| 26 |  | 盘活小洋楼资源，引进更多智能科技、金融服务、创意设计、高端商务等总部机构。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，筹集小洋楼累计达到百幢。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市合作交流办 市商务局 市发展改革委 市工业和信息化局 |
| 27 |  | 实施振兴老字号工程，重振天津老字号雄风。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，4月底前举办2019中国（天津）老字号精品博览会。 | 金湘军 | 市商务局 市文化和旅游局 |
| 28 | 二、持续深入推进供给侧结构性改革 | 以高质量项目支撑高质量发展。大力实施项目带动战略，发挥滨海新区及开发区、保税区、高新区等功能区项目建设主战场作用，加快中环高端半导体产业园、中芯国际扩建等重大项目建设，推动国能新能源汽车、三星电池扩能等项目竣工投产。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，三星电池项目二期正式投产，国能新能源汽车项目6月份投产。 | 马顺清 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市科技局 滨海新区政府 |
| 29 |  | 瞄准行业各细分领域的领军企业，强化“一对一”、定制化服务，积极开展敲门招商、专业招商、环境招商、以商招商、产业链招商。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市合作交流办 市商务局 市发展改革委 |
| 30 | 三、有力有效防范和化解重大风险 | 建立健全地方金融监管和风险监测预警体系，探索实行穿透监管、大数据分析等特色化信息化监管措施。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，市地方金融机构监管系统建设项目一期工程年底前完成。 | 康 义 | 市金融局 人民银行天津分行 天津银保监局 天津证监局 |
| 31 |  | 全面加强金融监管，特别是对小额贷款公司等7类市场主体监管，持续开展金融风险排查整治，强化金融法人机构内部控制，着力解决违规经营、融资和乱办金融问题。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，监管机构3月底前完成调整。 | 康 义 | 市金融局 市市场监管委 市财政局 |
| 32 | 三、有力有效防范和化解重大风险 | 深入推进P2P网贷等互联网金融风险专项整治，严厉打击非法金融活动。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，互联网金融风险专项整治6月底前完成。 | 康 义 | 市金融局 市市场监管委 市公安局 人民银行天津分行 天津银保监局 天津证监局 |
| 33 |  | 强化政府债务限额管理和预算约束，规范“借、用、还”全程管控，坚决遏制隐性债务增量。健全合法举债机制，深化生态建设等专项债券项目收益与融资自求平衡试点。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，至少发行生态债券14亿元。 | 马顺清 | 市财政局 市审计局 |
| 34 |  | 着力化解国有企业债务风险，坚持统筹协调、分类施策、精准拆弹，坚持与混合所有制改革结合起来、与供给侧结构性改革结合起来、与司法和纪检监察工作结合起来，通过混合所有制改革、资产证券化、市场化法治化债转股和协议债务重组等多种方式，优化国有企业资本和债务结构。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市国资委 市金融局 市司法局 市审计局 市发展改革委 天津银保监局 |
| 35 |  | 坚持预防为主，实施灾害风险调查和重点隐患排查工程，全力以赴消除各类隐患。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市应急局 市水务局 市气象局 市地震局 市规划和自然资源局 |
| 36 | 三、有力有效防范和化解重大风险 | 实施海岸带保护修复工程，实行最严格的围填海和岸线开发管控，落实“蓝色海湾”整治修复规划。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，落实“蓝色海湾”整治修复规划3月底完成。 | 孙文魁 | 市规划和自然资源局 滨海新区政府 |
| 37 |  | 实施房屋设施抗震加固工程，严格落实建构筑物抗震设防标准，强化地震应急避难场所建设。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市地震局 市住房城乡建设委 市应急局 |
| 38 |  | 实施地质灾害综合治理工程，加强山体滑坡、泥石流等隐患治理，严格控制地面沉降。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市规划和自然资源局 市应急局 |
| 39 |  | 实施防汛抗旱水利提升工程，完善防汛设施，强化城市排水能力，构建系统化排水防涝工程体系。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市水务局 市住房城乡建设委 市应急局 |
| 40 |  | 实施应急救援中心建设工程、自然灾害监测预警信息化工程和防治技术装备现代化工程，及时有效应对处置突发问题。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市应急局 市气象局 市水务局 |
| 41 |  | 牢固树立总体国家安全观，坚决维护国家安全，严厉打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，强化网络安全，加强网络空间治理，筑牢首都政治“护城河”。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 董家禄 | 市委政法委 市委国安办 市委网信办 市公安局 市安全局 |
| 42 | 三、有力有效防范和化解重大风险 | 牢固树立“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，抓好危险化学品、建筑施工、公共消防、交通运输、仓储物流等重点领域安全隐患常态化排查整治，坚决防范和遏制重特大事故。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市应急局 市住房城乡建设委 市交通运输委 |
| 43 |  | 强化食品药品安全监管，积极创建国家食品安全示范城市。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，和平区、西青区、津南区、武清区、宝坻区、蓟州区、宁河区完成国家食品安全示范城市创建市级初评。 | 康 义 | 市市场监管委（市食安办） 市药监局 和平区政府 西青区政府 津南区政府 武清区政府 宝坻区政府 蓟州区政府 宁河区政府 |
| 44 |  | 持续开展打击、清理、整顿保健品乱象专项行动，坚决治乱出清。 | 4月底前完成。 | 康 义 | 市市场监管委 市卫生健康委 市商务局 市公安局 市工业和信息化局 市通信管理局 天津海关 |
| 45 | 三、有力有效防范和化解重大风险 | 加强城乡社区综合治理，推进智慧平安社区建设。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 董家禄 | 市委政法委 市委组织部 市民政局 市公安局 |
| 46 |  | 健全预防和化解社会矛盾机制，做好信访、仲裁、调解、行政复议等工作。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 董家禄 | 市委政法委 市信访办 市司法局 市公安局 |
| 47 |  | 深入开展扫黑除恶专项斗争，高压严打、除恶务尽，全力创建“无黑”城市。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 董家禄 | 市公安局 |
| 48 |  | 构建立体化治安防控体系。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 董家禄 | 市公安局 |
| 49 | 四、持续用力推进创新型城市建设 | 充分发挥国家自主创新示范区引领作用，积极吸引集聚各类优质创新资源。加快国家合成生物技术创新中心、“天河三号”百亿亿次超级计算机、国家级基础软件创新中心、现代中药国家重点实验室、中科曙光国家先进计算产业创新中心等创新平台和一批科技创新2030重大项目落地建设，申建6个国家企业技术中心。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，6个国家企业技术中心完成申建。 | 姚来英 | 市科技局 市工业和信息化局 市卫生健康委 市发展改革委 滨海新区政府 |
| 50 | 四、持续用力推进创新型城市建设 | 积极培育创新主体，建立高质量科技型企业入库机制，鼓励企业加大研发投入，争取国家科技重大专项支持，打造一批中试平台，支持培育一批科技型企业挂牌上市，国家高新技术企业达到5600家。实施创新型企业领军计划，分级分类遴选一批“雏鹰”企业、“瞪羚”企业和科技领军企业，进行梯度培育和精准扶持，加快培育一批具有国际竞争力、影响力的创新型领军企业、龙头企业和“隐形冠军”。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，年底前国家高新技术企业达到5600家。 | 姚来英 | 市科技局 市工业和信息化局 市金融局 天津证监局 |
| 51 |  | 深入实施“海河英才”行动计划，聚焦战略性新兴产业，聚焦“团队+项目”，引育一大批急需紧缺的人才。推进“海河工匠”建设工程，构建名师带徒、大师引领、项目定制、工匠涵养的梯次式培养体系，造就一大批高品质技能人才，努力建设知识型、技能型、创新型产业工人队伍。优化人才绿卡制度，加快中国天津人力资源服务产业园和人才公寓建设，进一步拓展保障服务，努力将天津建设成为人才高地。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市人社局 市公安局 市教委 市住房城乡建设委 市规划和自然资源局 市政务服务办 和平区政府 红桥区政府 |
| 52 | 五、以更大力度推进生态宜居城市建设 | 全力打赢蓝天保卫战。完成全部公共煤电机组冷凝脱水治理，强化烟气温控、烟羽脱白整治，推进燃气锅炉低氮改造和柴油施工作业机械清洁化改造，有序推进城乡居民取暖散煤清洁化替代，PM2.5年均浓度持续下降。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市生态环境局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市农业农村委 市城市管理委 |
| 53 |  | 全力打好碧水保卫战。全面落实河长制、湖长制管理，建成咸阳路、东郊等污水处理厂，加快污水管网建设，完成新开河、先锋河调蓄池项目，建成区污水基本实现全收集、全处理，全市污水日处理能力达到368万吨。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，咸阳路污水处理厂4月底前建成，新开河、先锋河调蓄池，东郊污水处理厂项目年底前完成，全市污水日处理能力达到368万吨。 | 李树起 | 市水务局 市农业农村委 市住房城乡建设委 |
| 54 |  | 深化工业集聚区水污染集中治理，完成氮磷排放重点行业超标企业整治。统筹陆海污染防治，大幅降低陆源污染入海量，保护海洋生态环境。 | 年底前完成。 | 金湘军 | 市生态环境局 市工业和信息化局 市农业农村委 市规划和自然资源局 市水务局 市住房城乡建设委 |
| 55 | 五、以更大力度推进生态宜居城市建设 | 开展河湖“清四乱”专项行动，全面治理黑臭水体，加强中心城区水系循环和海河南北两大水系连通，真正让水蓄起来、活起来、清起来，让我们的城市更富韵味、更有灵性。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市水务局 市生态环境局 |
| 56 |  | 全力打好净土保卫战。严格农用地分类和建设用地准入管理，开展天津农药厂等典型污染地块治理修复，严格重金属排放总量控制。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市生态环境局 市规划和自然资源局 市城市管理委 市农业农村委 北辰区政府 市国资委 |
| 57 |  | 加快垃圾处理设施建设，全面推行生活垃圾分类处理，新增垃圾日处理能力1800吨，无害化处理率提高到95%。 | 年底前完成。 | 孙文魁 | 市城市管理委 |
| 58 |  | 严守生态红线，坚持留白、留绿、留璞，优化城市发展和生态保护空间体系。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市规划和自然资源局 市生态环境局 |
| 59 |  | 加快双城间绿色生态屏障建设，落实分级管控措施，加大增绿、补水力度，营造大绿野趣、郁郁葱葱、鸟语花香、生机盎然的田园风光。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，全年完成营造林3.58万亩。 | 孙文魁 | 市规划和自然资源局 市水务局 津南区政府 东丽区政府 滨海新区政府 西青区政府 宁河区政府 |
| 60 | 五、以更大力度推进生态宜居城市建设 | 全面加强湿地自然保护区保护，实施生态移民、土地流转、退耕还湿、河湖水系连通等保护修复重大工程。开展北部山林修复，新增造林绿化35万亩。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，全年新增造林35万亩。 | 孙文魁 | 市规划和自然资源局 市水务局 市生态环境局 |
| 61 |  | 完善生态补偿机制，推进国家生态文明建设示范区创建。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市生态环境局 市发展改革委 西青区政府 |
| 62 |  | 全面加强野生动物保护，强化日常监管执法，斩断非法利益链条，确保实现“五无”目标，让天津成为鸟类等野生动物栖息的乐园。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市规划和自然资源局 市公安局 市市场监管委 |
| 63 |  | 完成全市国土空间规划编制，健全“多规合一”平台，完善由主城、辅城、功能组团、小城镇和村庄构成的城乡规划体系。贯彻军民融合思想，结合国防建设需求，不断优化城市空间布局。 | 年底前完成国土空间规划编制。 | 孙文魁 | 市规划和自然资源局 市工业和信息化局 |
| 64 |  | 支持滨海新区完善城市功能，优化港口规划布局，建设繁荣宜居智慧的现代化海滨城市。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 滨海新区政府 市发展改革委 市规划和自然资源局市交通运输委 |
| 65 | 五、以更大力度推进生态宜居城市建设 | 开通运营地铁1号线东延线，加快建设4、10号线及滨海B1、Z4线，积极推进7、11号线、6号线二期、8号线一期、滨海Z2线前期工作，力争实现国家已批复线路全部开工。推动邦喜、滨玉等重点公路建设，实现新外环全线通车。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，地铁6号线二期一季度开工，地铁7、11号线PPP项目一季度完成实施方案联审，地铁8号线一期、滨海Z2线PPP项目四季度完成实施方案联审。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市交通运输委 市发展改革委 滨海新区政府 |
| 66 |  | 加快打造海绵城市，推进装配式建筑、绿色建筑和地下管廊建设，用两年时间免费更新375万户居民智能水表，加快建设智慧水务。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 水务集团 |
| 67 |  | 深入开展中新天津生态城智慧城市建设试点，打造智慧能源样板工程。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市委网信办 滨海新区政府 市公安局 市电力公司 |
| 68 |  | 谋划布局5G网络，开展5G试点。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市委网信办 市通信管理局 |
| 69 | 五、以更大力度推进生态宜居城市建设 | 理顺城市基础设施产品、服务价格形成和投资补偿机制，通过资产证券化、特许经营、政府和社会资本合作等多种方式，吸引社会资本投资运营。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市发展改革委 市交通运输委 市财政局 市金融局 市城市管理委 水务集团 |
| 70 |  | 启动城市绿道示范段建设，新建提升子牙滨河、程林等8座公园，建成区绿化覆盖率提高到38.5%。持续推进厕所革命，新建改造公厕200座。 | 年底前完成。 | 孙文魁 | 市城市管理委 |
| 71 |  | 下足“绣花”功夫，加强城市精细化管理，提升城市管理数字化平台。 | 年底前完成。 | 孙文魁 | 市城市管理委 |
| 72 |  | 开展出租汽车服务秩序治理，新增优化公交线路40条，打通一批城市交通堵点。 | 年底前完成。 | 孙文魁 | 市交通运输委 市住房城乡建设委 |
| 73 |  | 全力推进国家卫生区创建，大力实施拆违和废弃建筑治理，推动城市综合整治向城乡结合部、次支道路和背街里巷延伸。 | 年底前完成。其中，6月底前通过市级考核验收的创建区完成向国家申报。 | 曹小红 | 市卫生健康委 市城市管理委 |
| 74 | 六、更加主动谋改革求开放 | 全面推行信用承诺审批制度，推行场景式审批，完善“天津网上办事大厅”。 | 年底前完成。 | 马顺清 | 市政务服务办 市市场监管委 市发展改革委 市住房城乡建设委 市规划和自然资源局 |
| 75 |  | 认真落实《天津市促进大数据发展应用条例》，推动政务一网通平台与各部门互联互通、数据共享、业务协同。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，6月底前完成我市政务服务平台与全国一体化在线政务服务平台对接。 | 马顺清 | 市委网信办 市政务服务办 |
| 76 |  | 推进政务服务便利化，对保留的权力清单事项和公共服务事项全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”。 | 9月底前完成。 | 马顺清 | 市政务服务办 |
| 77 |  | 落实“多证合一、证照分离、照后减证”。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 康 义 | 市市场监管委 市政务服务办 |
| 78 |  | 推动工程项目审批制度改革落地。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市政务服务办 市发展改革委 市规划和自然资源局 |
| 79 | 六、更加主动谋改革求开放 | 全面强化事中事后监管，深化“双随机、一公开”和联合惩戒，推进政府行权方式转变。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 康 义 | 市市场监管委 市发展改革委 市住房城乡建设委 市规划和自然资源局 |
| 80 |  | 完善滨海新区行使市级权责的运行机制，实现“滨海事滨海办”。 | 3月底前完成。 | 马顺清 | 市发展改革委 市政务服务办 市委编办 市司法局 滨海新区政府 |
| 81 |  | 坚定不移深化国有企业改革。统筹推进体制性和机制性改革，更好发挥国有资本投资运营平台功能，加快国有资产证券化步伐，不断优化国有资本布局结构。健全市场化激励机制和债务约束机制，鲜明确立经营业绩导向，加快推进国有企业创新发展。持续用力推进混合所有制改革，全面铺开、压茬推进，阳光操作、加快完成。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市国资委 |
| 82 | 六、更加主动谋改革求开放 | 大幅清理和减免涉企收费，除涉及公共安全和生态资源项目外，对授权地方制定标准的行政事业性收费一律免征，对地方有权确定标准的政府性基金一律免征，中央和地方共享的政府性基金地方留成部分一律免征，全面取消城市基础设施配套收费，切实减轻企业社会保险费负担，降低部分工业项目土地出让底价标准，实行高速公路差异化收费。 | 6月底前完成。 | 马顺清 | 市发展改革委 市财政局 市住房城乡建设委 市人社局 市规划和自然资源局 市交通运输委 |
| 83 |  | 下大力量缓解企业融资难题，安排100亿元的再贷款和再贴现资金、100亿元的常备借贷便利资金，专项用于支持地方金融机构增加对民营企业的信贷投放，设立50亿元的融资担保发展基金、100亿元的民营企业发展基金、100亿元的民营企业纾困基金，为符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业提供融资服务和流动性支持。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 康 义 | 市金融局 市财政局 人民银行天津分行 天津银保监局 天津证监局 市国资委 |
| 84 |  | 全力营造公平竞争环境，年度部门政府采购预算中专门面向中小微企业比例不低于30%。 | 年底前完成。 | 马顺清 | 市财政局 |
| 85 | 六、更加主动谋改革求开放 | 全面清理政府部门和国有企业拖欠民营企业账款，建立台账、限时清零。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市财政局 市国资委 市审计局 |
| 86 |  | 全面提升民营企业核心竞争力，对民营科技领军企业和领军培育企业实施重大创新项目分别给予最高500万元和300万元补助，强化知识产权创造、保护和运用，推动更多民营企业做优做强。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市发展改革委 市科技局 市知识产权局 |
| 87 |  | 积极开展首创性、差异性的改革探索，全力打造自贸试验区升级版，完成“深改方案”128项制度创新任务。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，“深改方案”128项制度创新任务年底前完成。 | 金湘军 | 自贸试验区管委会 市商务局 滨海新区政府 |
| 88 |  | 对接国际先进规则，探索投资项目“多评合一、统一评审”“一企一证”等新模式。 | 年底前完成。 | 马顺清 | 市发展改革委 市住房城乡建设委 市规划和自然资源局 市生态环境局 市市场监管委 市政务服务办 |
| 89 | 六、更加主动谋改革求开放 | 建立更加开放透明的市场准入模式，大力构建与负面清单相适应的事中事后监管制度，建成高水平国际贸易单一窗口。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市商务局 市发展改革委 市市场监管委 |
| 90 |  | 大力发展离岸贸易、转口贸易，推动跨境电子商务进出口平衡发展，打造汽车平行进口市场体系升级版，推进保税维修和再制造向新领域拓展。加快跨境电子商务发展，推动外贸转型升级。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市商务局 人民银行天津分行 天津海关 滨海新区政府 |
| 91 |  | 深度融入“一带一路”建设，推动境外产业园区提档升级，加快实施津蒙东疆物流园项目。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市发展改革委 市商务局 自贸试验区管委会 |
| 92 |  | 扩大与海外人文交流，高水平完成中央部署的非洲“鲁班工坊”建设年度任务。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 曹小红 | 市教委 市外办 |
| 93 |  | 办好第三届世界智能大会、国际矿业大会、亚布力论坛等大型国际会议和天津全球推介活动。 | 年底前完成。其中，4月在外交部举办天津全球推介活动，5月举办世界智能大会，10月举办国际矿业大会。 | 金湘军 | 市政府办公厅 市工业和信息化局 市规划和自然资源局 市合作交流办 市外办 |
| 94 | 六、更加主动谋改革求开放 | 深入落实东西部扶贫协作和对口支援三年行动计划，坚持升级加力、多层全覆盖、有限无限相结合，聚焦深度贫困县、聚焦重点贫困村、聚焦建档立卡贫困人口，在产业扶贫、技能培训、智力支援、支撑保障上升级加力，助推更多贫困县脱贫摘帽。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市合作交流办 |
| 95 |  | 完善区域合作机制，高标准开展经贸务实合作。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 金湘军 | 市合作交流办 |
| 96 |  | 做好新时期港澳和对台工作。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，7月举办第12届津台投资合作洽谈会暨2019年天津·台湾商品博览会。 | 金湘军 | 市港澳办 市委台办 |
| 97 | 七、扎实推动乡村全面振兴 | 积极发展粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合的现代农业，继续调减以玉米为主的大田低效粮食作物，增加水果、蔬菜、花卉等高效经济作物，加快实施小站稻振兴计划。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市农业农村委 |
| 98 | 七、扎实推动乡村全面振兴 | 建设提升10个智能农业示范园区和30个高标准设施示范园区，创建30个畜禽养殖标准化示范场，建成50个优质高效淡水渔业养殖生产基地。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，30个高标准设施示范园区、30个畜禽养殖标准化示范场和50个优质高效淡水渔业养殖生产基地年底前完成。 | 李树起 | 市农业农村委 |
| 99 |  | 推进现代种业提升、农业科技自主创新能力提升、重大农业科技成果转化推广工程，打造一批具有行业优势的“育繁推一体化”种业企业和育种基地。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市农业农村委 |
| 100 |  | 实施新型农业经营主体培育工程，积极培养农村创业创新人才、新型职业农民，加快推动农村集体产权制度改革，完善农村承包地“三权分置”制度。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市农业农村委 |
| 101 |  | 促进农村一二三产业深度融合，大力发展农村电子商务、共享经济、创意农业等新业态，实施休闲农业和乡村旅游精品工程，推进农产品加工业提升行动，完善紧密型利益联结机制，让农户更多分享产业链各增值环节的收益。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市农业农村委 市文化和旅游局 市商务局 |
| 102 | 七、扎实推动乡村全面振兴 | 深化“大棚房”问题专项整治，坚决守住“农地姓农”“农地农用”的底线。 | 年底前完成。 | 李树起 | 市规划和自然资源局 市农业农村委 |
| 103 |  | 深化顶层设计，科学编制村庄规划。加快推进农村人居环境整治三年行动，强化农村垃圾、污水、旱厕、道路和村容村貌、农业面源污染治理，加强生活垃圾清扫、运输环节能力建设，健全环境卫生长效管护机制，提升农村饮用水安全水平。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市农业农村委 市城市管理委 市规划和自然资源局 市水务局 |
| 104 |  | 完成国家畜禽粪污资源化利用任务，建成324个村庄生活污水处理设施，无害化改造农村户厕2.4万座，新建美丽村庄150个。 | 年底前完成。 | 李树起 | 市农业农村委 市城市管理委 市卫生健康委 |
| 105 |  | 加快建设一批经济实力强、产业特色鲜明、生态环境优美的宜居小镇。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市发展改革委 市农业农村委 |
| 106 |  | 推动城乡供水设施互联互通、共建共享。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市水务局 |
| 107 |  | 推动城乡供电、通讯信息等设施互联互通、共建共享。实施农村电网改造，到2020年全面实现城乡供电一体化。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 姚来英 | 市工业和信息化局 市电力公司 市通信管理局 |
| 108 | 七、扎实推动乡村全面振兴 | 推动城乡道路交通、物流配送等设施互联互通、共建共享。提升改造乡村公路500公里，改造农村危房5000户。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，500公里乡村公路和5000户农村危房改造年底前完成。 | 孙文魁 | 市交通运输委 市住房城乡建设委 市邮政管理局 |
| 109 |  | 大力发展优秀乡村文化，加强古村落古民居保护，实施乡村教育质量提升工程，健全农村学前教育成本分担机制，镇村卫生服务一体化管理扩展到所有涉农区。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 曹小红 | 市文化和旅游局 市教委 市卫生健康委 |
| 110 |  | 扎实推进全市结对帮扶困难村工作，促进农民持续增收。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 李树起 | 市农业农村委 |
| 111 | 八、全面协调发展各项社会事业 | 推进学校、家庭、社会教育合力育人，加强家庭教育指导服务。推进200所义务教育学校实现现代化达标，推动义务教育优质均衡发展。实施品牌特色高中建设工程，深化普通高中课程教学改革。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，200所义务教育学校实现现代化达标。 | 曹小红 | 市教委 |
| 112 |  | 打造职业教育示范区升级版，加快世界一流现代职业教育体系建设，实施产教融合行动计划，深化校企合作，支持中德应用技术大学、职业技术师范大学建设国际一流职业教育大学。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 曹小红 | 市教委 市人社局 海河教育园区管委会 |
| 113 | 八、全面协调发展各项社会事业 | 支持南开大学、天津大学建设一流大学，推动天津工业大学、天津医科大学、天津中医药大学等高校建设一流学科，启动顶尖学科培育计划，实施高校人工智能创新行动。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，年底前完成启动顶尖学科培育计划、实施高校人工智能创新行动。 | 曹小红 | 市教委 |
| 114 |  | 加强教师队伍建设和师德师风教育，完善教师培养培训体系和补充机制。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 曹小红 | 市教委 |
| 115 |  | 大力培育和践行社会主义核心价值观，积极开展全域创建文明城市行动。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 曹小红 | 市文明办 市发展改革委 市教委 市公安局 |
| 116 |  | 完善公共文化服务体系，建成开放国家海洋博物馆，完成市少年宫新址改建工程，加快推进天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建和天津非物质文化遗产馆建设，加强非遗文化传承保护。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，市少年宫新址室内工程5月底前竣工，年底前完成首批达标基层综合文化服务中心挂牌。 | 曹小红 | 市文化和旅游局 市规划和自然资源局 团市委 |
| 117 |  | 繁荣艺术创作演出，围绕庆祝新中国成立70周年，创作推出一批精品力作，组织一批大型文艺展演、展览和展映。做强文化产业，保护传承利用优秀文化遗产，推进大运河文化带建设。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，4月至6月举办名家经典演出季。 | 曹小红 | 市文化和旅游局 市发展改革委 市规划和自然资源局市水务局 |
| 118 | 八、全面协调发展各项社会事业 | 广泛开展全民健身，新建更新社区健身园1000个、乡村健身广场100个，做强做大天津健康产业园，打造环团泊湖国际体育圈，办好全国第十届残运会暨第七届特奥会。 | 年底前完成。其中，9月举办全国第十届残运会暨第七届特奥会。 | 曹小红 | 市体育局 市残联 静海区政府 市发展改革委 市卫生健康委 市教委 |
| 119 |  | 做好新闻出版、广播影视、文物保护、图书档案等工作。大力推进全域科普，提升全民科学素质。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 曹小红 | 市新闻出版局 市文化和旅游局 市教委 市科协 市科技局 |
| 120 |  | 积极有效鼓励社会力量办医，加快形成多元办医格局。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 曹小红 | 市卫生健康委 |
| 121 |  | 完成市儿童医院改扩建项目和第一中心医院新址扩建主体工程，加快市中心妇产科医院、胸科医院原址改扩建工程。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，中心妇产科医院5月底前开工，胸科医院8月底前开工，儿童医院9月底前交付使用，第一中心医院年底前主体完工。 | 曹小红 | 市卫生健康委 |
| 122 | 八、全面协调发展各项社会事业 | 加强全科医生、儿科医生队伍建设，推动基层医疗机构向健康管理服务模式转型。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 曹小红 | 市卫生健康委 |
| 123 |  | 加强居民健康筛查，推动中医药传承创新，完成120急救分中心建设，全市新增急救站点50个，进一步提升接报反应效率。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，120急救分中心建设年底前完成。 | 曹小红 | 市卫生健康委 |
| 124 | 九、倾心用力保障和改善民生 | 强化政府补贴、土地划拨、费用减免等政策支持，积极鼓励和促进社会力量办园，通过规划新建、扩充改造、租赁租借、有偿回购、清查回收等举措，全年新增幼儿园学位4万个以上。 | 年底前完成。 | 曹小红 | 市教委 市财政局 市规划和自然资源局 |
| 125 |  | 加强小区配套幼儿园建设，新建住宅小区与配建幼儿园必须同步规划设计、同步建设验收、同步交付使用，确保小区配建幼儿园全覆盖。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市教委 市规划和自然资源局 |
| 126 |  | 建立市、区、幼儿园三级安全监控系统和网上巡查机制，各类幼儿园全部安装一键报警系统，全部配备专兼职结合的安保队伍。加强幼儿教师培养。清理整顿无证幼儿园，规范民办托幼点备案管理。 | 规范民办托幼点备案管理2019年取得明显的阶段性成果，其他工作年底前完成。 | 曹小红 | 市教委 市市场监管委 市卫生健康委 市应急局 市公安局 |
| 127 | 九、倾心用力保障和改善民生 | 以大健康养老理念制定养老服务体系建设规划，大力支持社会力量兴办养老服务机构。开展养老院服务质量建设专项行动，推动养老服务标准化建设。 | 年底前完成。 | 康 义 | 市民政局 |
| 128 |  | 提高城乡老年人生活补助标准，开展老年助餐试点，为高龄和特殊困难老人提供助餐补助。 | 年底前完成。其中，提高城乡老年人生活补助标准7月底前完成。 | 康 义 | 市民政局 市人社局 |
| 129 |  | 进一步健全居家养老保障机制，新建一批老年日间照料中心，推进市第三老年公寓投入使用，推动区级公办养老院公建民营，增加托底养老床位数量，加快农村养老服务设施建设。 | 年底前完成。其中，推进市第三老年公寓投入使用7月底前完成。 | 康 义 | 市民政局 |
| 130 |  | 将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围，鼓励医护人员到医养结合机构执业，提高医养结合覆盖面。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 康 义 | 市民政局 市医保局 市卫生健康委 |
| 131 |  | 完善房地产市场平稳健康发展长效机制，增加长期租赁住房供应，大力培育和发展住房租赁市场，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，更好满足低收入家庭住房需求。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市规划和自然资源局 市财政局 市税务局 |
| 132 | 九、倾心用力保障和改善民生 | 提升老旧小区及远年住房1150个片区、1880万平方米，改造棚户区39万平方米，全面完成147万平方米的三年棚改任务。 | 年底前完成。 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 |
| 133 |  | 深入实施大学生就业创业引领计划，开发岗位推动一批、创新创业扶持一批、实习见习留用一批、困难帮扶就业一批。 | 年底前完成。 | 姚来英 | 市人社局 市教委 |
| 134 |  | 搞好化解过剩产能企业人员安置工作，促进劳动关系和谐稳定。 | 年底前完成。 | 姚来英 | 市人社局 市国资委 |
| 135 |  | 做好军队退役人员安置、管理、服务和保障，继续开展退役军人职业教育和技能培训，大力扶持退役军人就业创业。大力支持国防和军队建设，不断加强国防教育，广泛开展双拥共建活动，不断巩固和发展军政军民团结。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 康 义 | 市退役军人局 市教委 市发展改革委 市人防办 |
| 136 |  | 新增就业48万人，城镇登记失业率控制在3.8%以内。 | 年底前完成。 | 姚来英 | 市人社局 |
| 137 |  | 拓宽居民财产性收入和经营性收入渠道，继续提高城乡居民基础养老金。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，提高城乡居民基础养老金7月底前完成。 | 姚来英 | 市人社局 天津证监局 天津银保监局 |
| 138 | 九、倾心用力保障和改善民生 | 健全城乡社会救助体系，继续提高优抚对象定期抚恤补助、城乡低保、低收入家庭救助、特困供养标准。建设“救急难”服务信息平台，推动政府救助与各级各类慈善救助信息共享、紧密衔接。 | 年底前完成。 | 康 义 | 市民政局 市退役军人局 |
| 139 |  | 加大精准救助力度，加快建设残疾人无障碍导向标识系统，设立职工重病关爱资金，提高贫困人口大病保险待遇。完善失独家庭帮扶机制。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，提高贫困人口大病保险待遇6月底前完成，加快建设残疾人无障碍导向标识系统年底前完成。 | 康 义 | 市民政局 市医保局 市残联 市财政局 |
| 140 |  | 继续提高基本医保门急诊报销限额，建立职工大病保险制度，实现大病保险制度全覆盖。 | 9月底前完成。 | 姚来英 | 市医保局 市财政局 |
| 141 | 十、建设人民满意的政府 | 坚持过紧日子，节用裕民，进一步压缩政府系统开支，严格实行零基预算，加大资金统筹力度，提高财政资金使用绩效。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市财政局 |
| 142 |  | 推进审计监督全覆盖。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 马顺清 | 市审计局 |
| 143 |  | 精心组织实施20项民心工程。 | 年底前完成。 | 孙文魁 | 市政府办公厅 |
| 144 | 十、建设人民满意的政府 | 搞好第四次全国经济普查。 | 年底前完成。 | 马顺清 | 市统计局 |
| 145 |  | 落实依法治市要求，加强法治政府建设。 | 2019年取得明显的阶段性成果。 | 董家禄 | 市司法局 |
| 146 |  | 深化综合行政执法改革，推进严格规范公正文明执法。 | 2019年取得明显的阶段性成果。其中，市级层面综合行政执法改革3月底前完成。 | 董家禄 | 市委编办 市司法局 |