附件1

示范小城镇规划建设管理示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                                   

                                  

                             











   












附件2

示范小城镇规划建设管理分项图

一、试点审批

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
















二、规划管理





三、土地管理


























四、融资管理





















五、置换管理

















六、建设管理      


































七、城镇管理





附件3

示范小城镇规划建设管理廉政风险点及防控措施

一、试点审批廉政风险点及防控措施表

	所处环节
	涉及对象及廉政风险点
	防控措施及责任主体

	
	对象
	廉政风险点
	防控措施
	责任

主体

	乡镇政府申请
	乡镇政府
	1．农民是否自愿申请宅基地换房。

2．农民表决是否达到95%以上拥护，其他5%以下不反对。
	1．尊重农民意愿。

2．达不到95%以上拥护、其他5%以下不反对的村，不能进入试点。
	区县

政府

	区县政府申请
	区县政府
	1．规划选址是否符合城市总体规划和土地利用总体规划。

2．建新区与拆旧区土地增减挂钩能否实现土地平衡。

3．农民安置住宅选址，农民是否满意。

4．项目建设资金能否实现自我平衡。

5．是否落实环保设施建设规划。
	1．举办培训班对试点申报程序和要件进行解读。

2．规划选址不符合城市总体规划或土地利用总体规划的，不得申报试点。

3．建新区与拆旧区土地增减挂钩不能实现土地平衡的，不得申报试点。

4．农民安置住宅选址农民不满意的，不得申报试点。

5．项目建设资金不能平衡的，不得申报试点。

6．环保设施建设规划不落实的，不得申报试点。
	市发展改革委

市农委

市建设交通委

市规划局

市国土房管局

市财政局

市环保局


二、规划管理廉政风险点及防控措施表

	所处环节
	涉及对象及廉政风险点
	防控措施及责任主体

	
	对象
	廉政风险点
	防控措施
	责任

主体

	规划编制
	规划设计

单位
	1．小城镇总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划是否按照小城镇规划设计导则标准设计。

2．是否突出小城镇规划特色。

3．坐落于蓄滞洪区的，是否有防洪措施。

4．配套公共设施是否完备（包括垃圾、污水处理系统）。
	1．不符合小城镇规划设计导则的，要求改正。

2．规划没有突出特色的，要求改正。

3．选址在蓄滞洪区的，要求与水务管理部门衔接防洪措施。

4．垃圾、污水处理系统和集中供热不齐备的，要求完善。
	规划管理部门



	规划审批
	乡镇政府
	1．小城镇规划草案是否征求有关部门、专家和公众的意见。；

2．经批准的小城镇规划是否向社会公布。
	1．依据《天津市城乡规划条例》，小城镇规划草案应予以公告，并采取论证会、听证会或者其他方式征求有关部门、专家和公众的意见。没有达到上述条件，不予审批。

2．依据《天津市城乡规划条例》，经批准的小城镇规划应向社会公布。
	

	规划变更
	小城镇投融资建设公司
	擅自变更小城镇规划（包括项目选址、建设规模、容积率等）。
	1．严格按照批复的小城镇规划进行纠正，按有关规定处罚。

2．特殊情况由区县政府向市政府申请规划调整。
	


三、土地管理廉政风险点及防控措施表

	所处环节
	涉及对象及廉政风险点
	防控措施及责任主体

	
	对象
	廉政风险点
	防控措施
	责任

主体

	土地规划条件审批
	乡镇政府
	项目安置区、出让区、复垦区范围是否符合土地利用总体规划，土地整理复垦责任是否落实。
	1．不符合土地利用总体规划的不予审批，并要求调整。

2．区县政府向市政府递交土地整理复垦责任书。
	国土管

理部门


	土地挂钩

入库
	区县政府
	1．项目区实施规划、土地整理复垦可行性研究报告、土地勘测定界成果、投融资平台资金筹措说明及资金使用计划是否齐备。

2．农民安置住宅选址是否听取了农民意见。

3、项目区实施规划是否论证。
	1．根据有关规定核对相关要件，不齐备的不予入库，并要求补件。

2．要组织农民对安置区选址进行听证，并形成会议纪要。

3．组织专家对项目区实施规划和土地整理复垦可行性研究报告进行评审。
	

	土地整体审批
	乡镇政府
	是否具备下达土地增减挂钩指标的条件。
	审查合格后，下达土地增减挂钩指标。
	

	征地审批
	区县国

土分局
	1．地上物拆迁补偿标准、安置途径是否公开透明。

2．是否落实失地农民养老保险方案。
	1．严格按照天津市征收土地工作程序实施土地征收。

2．不落实失地农民养老保险的，不允许土地征用。

3．网上公布，接受社会监督，依法保障农民的知情权、参与权和收益权。
	

	供地审批
	区县国

土分局
	是否符合供地条件。
	不符合条件的，要求纠正。
	

	复垦初验
	乡镇政府
	复垦耕地是否按期足额申请验收。
	1．未按期归还的，要求整改。
2．复垦验收申请、土地利用现状图、复垦前后遥感影像图、复垦总结等齐备后申报初验。

3．初审合格后，将有关材料组卷上报市国土部门验收。
	区县国土分局

	复垦验收
	乡镇政府
	复垦耕地是否符合验收标准。
	市国土房管局会同市发改委等部门组成复垦验收组，严格按照要求实施复垦验收。
	市国土房

管局


四、融资管理廉政风险点及防控措施表

	所处环节
	涉及对象及廉政风险点
	防控措施及责任主体

	
	对象
	廉政风险点
	防控措施
	责任

主体

	组建小城镇

投融资建设公司
	小城镇投融资建设公司
	1．公司是否有区县政府授权。

2．公司是否有房地产开发企业资质。
	1．区县政府正式授权，明确负责项目融资、前期工作、工程建设、贷款偿还、土地整理复垦等工作。

2．市建设交通委按有关规定审批房地产开发企业资质。
	区县

政府

市建设交通委

	项目融资
	小城镇投融资建设公司
	1．项目合规性和可行性、项目融资方案、还款来源可靠性、贷款担保等是否进行了风险评估。
2．是否有预防贷款资金风险的方案。
	1．应由专业部门进行风险评估，重点审核区县财政出具的还款承诺，区县人大通过的还款决议，确认以土地出让金政府收益作为还款保障。

2．公司、贷款人、区县政府三方制定 资金监管协议，防控贷款风险。
	区县

政府


	资金管理
	小城镇投融资建设公司
	1．公司是否建立了财务管理制度和审计制度。

2．资金是否做到专款专用、层层落实。
	1．设置专用账簿，定期编制财务报表和分析报表，定期检查公司资金使用情况。

2．公司与总包方建立共管账户，按照施工合同和进度拨付，总包方将资金拨付分包单位和材料供应商，分包单位拨付农民工工资。
	

	贷款偿还
	小城镇投融资建设公司
	1．经营性用地是否达到可出让条件。

2．区县财政是否返还了土地收益。

3．小城镇投融资平台是否按期偿还银行贷款。
	1．经营性用地出让前达到“七通一平”标准。
2．区县财政部门按时向小城镇投融资平台返还土地收益。

3．小城镇投融资平台按期偿还银行贷款。
	


五、置换管理廉政风险点及防控措施表

	所处

环节
	涉及对象及廉政风险点
	防控措施及责任主体

	
	对象
	廉政风险点
	防控措施
	责任

主体

	民主决策
	村委会


	1．村民是否自愿申请换房，申请率是否超过95%。

2．村委会是否召开会议表决，是否有书面决议。

3．村民会议（村民代表会议）上，拥护宅基地换房的人数是否达到95%以上拥护、其他5%以下不反对。
	1．村民自愿申请换房低于95%的，不能召开村委会审议。

2．村委会必须召开会议表决，同时，要作出书面决议。

3．村民会议（村民代表会议）达不到95%以上拥护、其他5%以下不反对的，不能向乡镇政府申请试点。
	乡镇政府

	置换办法
	乡镇政府
	宅基地置换办法是否听取农民意见，是否提交村民会议（村民代表会议）讨论，是否由乡镇人民代表大会审议通过。
	按照公平、公开、公正的要求，制定宅基地置换办法和标准，严格履行相应程序听取意见，没有做到的，不能申报试点。
	区县政府

	农民参与
	乡镇政府
	1．房屋测量和评估认定是否公开透明，依法公示。

2．村民资格认定是否合理。

3．农民选房是否满意。
	1、房屋测量和评估认定没有张榜公布的，要求必须补上。

2、充分尊重村民会议（村民代表会议）的意见。

3、农民选房要公开透明。


	区县政府

	签订协议
	乡镇政府
	村民与村委会、村委会与乡镇政府、乡镇政府与小城镇投融资建设公司是否签订协议，协议是否符合法律、法规规定。
	村民与村委会、村委会与乡镇政府、乡镇政府与小城镇投融资建设公司必须签订协议，协议必须符合法律、法规规定。
	区县政府


六、建设管理廉政风险点及防控措施表

	所处

环节
	涉及对象及廉政风险点
	防控措施及责任主体

	
	对象
	廉政风险点
	防控措施
	责任

主体

	项目立项、可研、初步设计审批

	小城镇投融资建设公司
	1．立项申报材料不齐备，或者不符合法定程序。

2．可行性研究报告审批中，项目建设内容、建设地点与项目立项批复相差较大。

3．可行性研究报告审批中，项目规划、土地、环保、节能等配套审批文件以及行业主管部门的审查意见等审批所需的其他审查文件不齐备。

4．负责编制可行性研究报告的单位不具备相应的工程咨询资质。

5．负责编制初步设计的单位不具备相应的设计资质。

6．初步设计说明、概算书、初步设计图纸等设计文件深度未达到初步设计规范要求。

7．初步设计审批中，项目建设内容与可行性研究报告批复不相符，总投资或总规模与可行性研究报告批复相差较大。
	1．举办培训班对项目立项、可研、初步设计申报程序和要件进行讲解。

2．立项申报材料不齐备或者不符合法定程序的，不予审批。

3．可研审批要严格对照项目立项批复。

4．配套审批文件不齐备的，不予审批。

5．可行性研究报告编制单位不具备工程咨询资质的，不予审批。

6．初步设计审批要严格对照项目可行性研究报告批复。

7．初步设计单位不具备设计资质或设计深度未达到规定要求的，不予审批。

8．初步设计审批中，项目建设内容与可行性研究报告批复不相符，总投资或总规模与可行性研究报告批复相差较大的，不予审批。
	市发改委



	农民还迁定向安置经济适用房建设投资计划
	小城镇投融资建设

公司
	农民还迁经济适用房建设投资计划申报材料是否齐全、是否符合法定形式。
	1．网上公示经济适用房申报程序和要件。

2．申报材料不齐全或者不符合法定形式的，不予审批。
	市建交委

	施工、监理

招投标

施工、

监理

招投标
	小城镇投融资建设

公司

小城镇投融资建设公司
	1．履行招标准备工作有关手续过程中，应招标而不招标，或以将项目化整为零方式规避招标，或者未经有关部门核准而采用邀请招标方式或不招标，或者虚假招标。
2．编制招标文件、资格预审文件过程中，违规设置不合理的资质条件，排斥潜在投标人。

3．公开发布招标公告时，内容不符合规定要求、影响潜在投标人申请资格预审或者投标的，应当发布公告而未发布，未通过国家制定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告，招标公告发布时限不符合规定。

4．确定资格预审评审专家名单、评标专家名单过程中，违规组建评标委员会、评标专家组，影响投标公正性。

5．接受报名或发出邀请函或发售招标文件过程中，人为因素干扰投标报名或者泄露通过资格预审及购买招标文件的单位名称。

6．编制标底、签封标底和评标基准价浮动系数过程中，泄露标底或提前泄露控制标价。

7．评标过程中，出现围标、串标。

8．招标人以各种方式影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。

9．预中标人公示过程中，未按规定公示中标结果或者不受理依法依规的投诉举报或受理后不认真调查。

10．招标人与中标人签订合同过程中，未按照招标文件、中标文件等签订合同，或者与中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，或者合同签订时间不符合相关规定。
	1．不允许邀请招标。

2．发现违规确定中标人、签订合同的，或者化整为零方式规避招标的，或者借照招标的，要依法责制止。

3．应招标而未招标，不予办理开工手续，已实施的，不予验收，并必须及时纠正。

4．加强资格预审文件、招标文件的审核。对文件中的特殊性条款要通过集体协商制定，必要时须组织召开预审文件、招标文件评审会。

5．招标人应本着公平公正原则制定合理的、与招标项目相适应的资质等级、项目负责人等资格要求，不得随意提高或降低资格条件。

6．公告发布前需向招标监督机构备案。

7．加强招标公告发布时限、发布范围、应载明事项及条件设置合理性等内容的监督，发现违法违规行为，依法责令改正。

8．所有工程项目的评审评标专家，必须从天津市建设工程评价专家库中随机抽取，对专家库要及时更新。

9．可以采取不低于总造价一定比例收取投标保证金，并以投标人单位基本账户汇出的汇款作为凭据。

10．实施网上报名。

11．要求招标人制定保密制度，严格自律，加强自身管理。

12．建立招标投标电子信用档案，将招标、投标人的不规范的市场行为记入档案，依法处理。

13．全封闭评标，对评标过程录音、录像。

14．规范参与评标专家言行，防止暗示、诱导、误导。

15．严格执行公示时间不得少于3天的要求。

16．在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

17．严格执行招标项目合同备案，并加强合同履约情况的跟踪检查，发现违法违规行为，依法责令改正。

18．招投标监督管理工作应符合市、区两级管理的规定。

19．联合纪检监察部门、行政监管部门共同调查，确属恶意放弃中标的投标人，将其行为记入信用档案，移交相关行政监管部门处理。


	区县

建委

区县

建委

	工程

质量

控制

工程

质量

控制


	小城镇投融资建设公司、监理和施工单位

小城镇投融资建设公司、监理和施工单位
	1．工程质量监督登记要件、下达监督告知书过程中登记要件不齐全，不履行施工图审查，或为不符合建设程序的工程“开绿灯”。

2．施工过程在巡查、抽查过程中有下列行为：

①有倾向性地选择检查内容；

②对不合格工程降低检查标准，评为合格；

③明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准；

④明示或暗示工程使用不合格材料。

3．分部验收、竣工验收过程中有下列行为：

①应组织验收而不履行验收程序，或虚假验收；

②将工程质量不符合验收标准和验收程序的工程验收通过；

③在验收工作中滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿。
	1．加强监管，实施“双人制”，受责任主体单位监督。

2．严格施工方案审查。

3．严格执行有关技术标准。按照规定抽检材料复试。

4．严格执行验收程序，规范责任主体验收行为，采取第三方检测手段，增加监督检查人员。

5．对不履行竣工验收程序或虚假验收的及时责令改正，情节严重的严格追究责任。

6．未办理竣工验收备案，严禁交付使用。


	区县

建委

区县

建委

	安全

施工

管理
	小城镇投融资建设公司、监理和施工单位
	1．安全检查过程中有下列行为：

①安全监督检查中刁难、推诿、越权处罚等问题；

②未按规定进行施工工程抽查；

③对施工现场检查不到位、督促整改不力，对重大危险源缺乏辨识和控制。

2．项目管理人员责任心不强，执行强制性标准不坚决，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象不制止。

3．施工单位缺乏对员工安全教育培训，操作人员不掌握安全操作规程；不能辨别危险源，缺乏自我保护。

4．通报检查情况过程中有下列行为：

①故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改；

②整改通知书内容不全面、无针对性问题。

5．复检流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。

6．出具虚假安全生产评估报告。


	1．加强监管和廉政教育，抽查工作实施“双人制”，严格执行有关技术标准。

2．督促施工单位及时发现事故隐患和安全管理盲区，立即采取措施进行整改，对一时难以解决的隐患和重大危险源进行停工整顿，并挂牌整改，派专人负责监控。

3．督促施工单位建立责任明确“分级负责”的安全生产责任体系。

4．督促建立安全生产责任考核机制，奖优罚劣，并实施通报及“黑名单”制度。

5．分期分批开展施工单位、监理单位主要负责人，项目管理人员，作业人员安全培训。

6．坚持施工现场持证上岗制度。

7．对整改结果进行复检。

8．按有关规定对责任人予以教育或处罚。
	区县

建委




七、城镇管理廉政风险点及防控措施表

	所处环节
	涉及对象及廉政风险点
	防控措施及责任主体

	
	对象
	廉政风险点
	防控措施
	责任

主体

	建立居委会
	乡镇政府
	居委会成员产生是否坚持公平、公正、公开的原则。
	按有关规定选聘。
	区县政府

	居住社区物业管理
	社区管理

部门
	选聘物业服务企业进行物业管理的，是否采取公开招标方式选聘。
	按有关规定选聘物业。
	乡镇政府街道办事处

	园林、

环卫管理
	乡镇园林、环卫管理

部门
	各项养护管理、清扫保洁、施工作业单位是否通过公开招投标方式选定。


	1．示范小城镇园林、环卫管理要实行市场化运作。

2．按有关规定选聘施工作业单位并与选聘的施工作业单位签订合同，明确双方权利与义务。
	乡镇政府

	综合行政执法管理
	小城镇综合行政执法机构
	1．示范小城镇综合行政执法机构人员选聘是否通过公平、公开、公正的方式进行选聘。

2．示范小城镇综合执法机构是否越权执法。

3．示范小城镇综合行政执法机构执法过程中是否秉公、规范执法，是否有徇私情的行为。
	1．按有关规定选聘工作人员。

2．示范小城镇综合行政执法机构不得越权执法。

3．示范小城镇综合行政执法机构工作人员要秉公、规范执法，不得徇私情。
	区县综合

行政执法局

	农民就业保障
	乡镇劳动保障服务部门
	1．是否建立了农民就业保障机制。

2．是否制定促进村民就业和鼓励村民自主创业的相应措施。
	1．以市场为导向，建立新型农民培训、就业服务机制。

2．制定切实可行的措施，解决农民就业。如实施技能培训和创业培训，以及优先安排本镇农民从事物业管理、清洁、绿化等工作。
	乡镇政府

	农民社会保障
	乡镇劳动保障服务部门
	1．失地农民是否参加了养老保险，享受相关待遇。

2．符合要求的农民是否参加了城乡居民基本医疗保险。

3．是否制定了生活困难人员救助办法。
	1．必须保障失地的农民参加养老保险，享受相关待遇。

2．凡是符合参加城乡居民基本医疗保险的农民，必须保障其参加城乡居民基本医疗保险，享受相关待遇。

3．按照我市最低生活保障有关规定，制定生活困难人员救助办法，使其享受相关待遇。
	乡镇政府


（二）规划管理





（一）试点审批





市政府批准





村委会申请





区县政府申请





市综合部门初审





乡镇政府申请





小城镇总体规划审批





小城镇控制性详细规划审批





农民安置住宅修建性详细规划审批





规划设计变更





（三）土地管理





（四）融资管理





组建小城镇投融资建设公司





土地增减挂钩试点土地规划条件审批





小城镇建设资金平衡测算





土地增减挂钩试点入库





制定投融资计划报区县政府批准





土地整体审批（下达土地周转指标）





商金融机构贷款





落实失地农民养老保险





资金封闭运行





土地征用和供应








用于资金平衡的土地挂牌出让





土地整理复垦验收





归还土地周转指标





区县政府返还土地收益（包括政府收益部分）





归还金融机构贷款





（六）建设管理





（五）置换管理





项目立项、可研、初步设计审批





村民申请





经济适用房计划审批





村委会决议








施工、监理招标、投标





村民会议或村民代表会议表决








房屋测量、评估认定








建设工程质量管理





安全管理





乡镇人民代表大会审议通过宅基地置换办法











环境保护设施建设“三同时”





村民选房





竣工验收





签订宅基地换房协议（村民、村委会、乡镇政府、小城镇投融资建设公司）





（七）城镇管理





农民社会保障管理





农民就业保障管理





小城镇综合行政执法管理





小城镇园林、环卫管理





农民居住社区物业管理





建立社区居委会





小城镇土地整理复垦规划





土地整理复垦责任书





小城镇建设规划方案





土地、资金两个平衡测算说明





群众工作说明





村委会向乡镇政府申请





村民申请宅基地换房率达到95%





村委会决议通过以宅基地换房





村民会议（村民代表会议）表决，95%拥护，其他5%不反对





乡镇政府向区县政府


提出申请





委托编制小城镇总体规划





委托编制小城镇控制性详细规划





委托编制小城镇农民安置区修建性详细规划





委托编制土地增减挂钩实施规划





委托编制土地增减挂钩可行性研究报告





测算土地、资金两个平衡





制定环保设施建设规划





区县政府向市政府申请





市综合部门初审





市发改委等部门向市政府报送试点初审综合报告





组建小城镇投融资建设公司情况





加强环境保护工作措施





土地、资金两个平衡情况





群众工作情况说明





小城镇土地整理复垦规划





小城镇建设规划方案





市政府批准





市示范小城镇领导小组审议市发展改革委等部门试点初审综合报告





市政府批复





市政府常务会议审定





小城镇


修建性详细规划





小城镇


控制性


详细规划





小城镇


总体规划





市规划局组织审查





市政府审查





区县规划分局向市规划局申报





区县规划分局组织初审规划方案





委托有资质的设计单位编制规划





区县政府批复





土地增减挂钩试点规划条件审批





审核项目安置区范围





审核项目出让区范围





乡镇政府向市国土房管局申报





下达规划条件通知书





审核土地平衡





审核项目复垦区范围





土地增减挂钩试点入库








区县政府向市国土房管局申报





市国土房管局审核项目区实施规划





项目区土地勘测定界成果





拆旧复垦区土地整理复垦可行性研究报告





项目区选点布局听证纪要





投融资平台资金筹措说明、资金使用计划





下达土地增减挂钩试点入库通知书








土地增减挂钩试点土地整体审批





区县政府向市国土房管局


申报





土地整体


审批函





签订土地整理复垦责任书





市国土房管局审核区县政府报批项目区土地权属调整方案，土地勘测定界成果，经批准的建新区修建性详细规划（或控制性详细规划）





土地整理复垦项目规划设计及农村土地整治规划方案





征地和供地审批





小城镇投融资建设公司携要件到市行政许可服务中心申请划拨决定书和建设用地批准书





小城镇投融资建设公司向项目所在地的区县国土分局提出用地申请








区县国土分局受理申请、业内审核





区县政府审核





市国土房管局审核





小城镇投融资建设公司到市行政许可服务中心国土部门窗口取件








区县国土分局拟定征地补偿安置方案





区县国土分局与集体经济组织实施征地补偿安置方案








区县政府批准征地补偿安置方案








市国土房管局组织批后公告补偿登记








市国土房管局通知缴费，下发批复文件








市国土房管局审批（超出市政府批准权限的报国务院审批）





区县国土分局组卷报区县政府








区县国土分局拟定失地农民养老保险方案





区县国土分局履行征地告知确认听证





土地整理复垦验收





调整土地权属和台账





由复垦验收组出具复垦验收报告








市国土房管局会同市发改委等部门验收








区县国土分局组织有关部门开展初审





乡镇政府向区县国土分局申请复垦验收





项目复垦工程总结





挂钩试点前后的遥感影像图





土地利用现状图





土地整理复垦前后土地利用变化表





项目建设情况表








复垦工作报告








竣工验收申请书








小城镇投融资建设公司申请





组建小城镇投融资建设公司





市建委受理发放行政许可决定书





办理房地产开发企业资质





区县政府以正式文件授权该公司为小城镇投融资建设主体





区县政府出资组建国有独资小城镇投融资建设公司





申请营业执照或变更执照





项目融资





印发房地产开发企业资质证书





银行按进度供应资金





公司制定资金“借、用、管、还”方案





公司与银行签订贷款协议





商银行


贷款





融资设计，包括项目前期评审、资金供应计划、还款计划等





申请土地周转指标，征用土地





资金管理





公司按进度拨付总包单位工程款





总包单位按进度拨付分包单位和材料供应商工程款








公司与总包单位建立共管账户，确保资金专款专用





公司制定规范的财务管理制度和审计制度





分包单位拨付农民工工资





贷款偿还





完成项目出让区土地一级整理工作，达到可出让条件





以招拍挂方式出让经营性土地





区县财政部门向公司返还土地收益





公司按期归还银行贷款





制定土地


出让计划





民主决策





村委会


审议





村民会议或村民代表会议决议





村民申请





置换办法





村民会议或村民代表会议审议通过通过





乡镇人民代表大会审议通过








组织村民讨论





农民参与





农民选房





张榜公示置换结果





规划方案听取农民意见








村民资格认定





房屋评估


认定





房屋测量认定





签订协议





村民与村委会签订协议





村委会与乡镇政府签订协议





乡镇政府与小城镇投融资建设公司签订协议





项目建议书审批





核对小城镇投融资建设公司营业执照





核对区县政府对小城镇投融资建设公司授权书





审核项目投资概算





核对规划选址意见书





区县发改委向市发改委申请





项目可行性研究报告审批





核对水、电、气、暖等相关部门的审查文件





核对消防、人防、地震等部门审查文件





核对能评审查文件





核对环评批复文件





核对区县土地整理中心出具的偿还银行贷款承诺书





核对金融机构出具的贷款承诺书





核对农民安置住宅土地整体审批








区县发改委向市发改委申请





项目初步设计审批





核对项目工程设计文件





核对项目初步设计概算书





农民还迁定向安置经济适用房建设投资计划审批


计划审批





小城镇投融资建设公司向市建设交通委申请，同时提交区县政府出具的申办函





审核项目资本金证明文件





审核项目配套工程论证实施方案





审核村民安置方案





核对规划部门批复的修建性详细规划或总平面图





核对市国土房管局有关用地的批准文件





核对市发改委示范小城镇项目可行性研究报告批复





项目招投标





招标人与中标人签订合同





定标、发出中标通知书





预中标人公示





组织招标、投标





编制标底、签封标底和评标基准浮动系数





接受报名并发售招标文件





公开发布招标公告





组织资格预审、评审





编制招标文件和资格预审文件





工程质量控制





施工过程中的抽查（对施工过程中不同阶段工程质量和建设、施工、监理行为的抽查巡查）


）





分部验收（地基、基础、主体、结构、节能验收的监督抽查及各方责任，主体行为）





竣工验收（住宅工程分户验收）





专项检查（不定期专项检查）





安全施工管理





市建设交通委、区县建委现场安全检查





安全教育培训





安全生产责任制





重、特大安全隐患





一般和较大安全隐患





下达工程暂停令





开具整改通知单





竣工安全生产


评估报告





合格后继续施工





整改、复检





城镇管理





农民社会保障管理





农民就业保障管理





小城镇综合行政执法管理





小城镇园林、环卫管理





农民居住社区实行物业管理





建立以社区居委会、邻里和居民小组为基础的新型社会管理体制





建立劳动保障服务机构和城乡统一的劳动力市场，拓宽就业渠道





保证失地农民参加基本养老保险，符合条件的农民参加城乡居民基本医疗保险





组建城市管理综合行政执法机构





选聘施工作业单位和签订服务合同





选聘物业管理企业或组建物业管理队伍





设立社区居委会、邻里和居民小组








10
31

