
[image: image1.png]Kt NRB I 2 )T




津政办函〔2018〕23号  
天津市人民政府办公厅关于

转发市发展改革委拟定的2018年
重点前期工作项目安排的通知
各区人民政府，各委、局，各直属单位：
　　市发展改革委拟定的《2018年重点前期工作项目安排》已经市人民政府同意，现转发给你们，请照此执行。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　   2018年4月11日

（此件主动公开）

2018年重点前期工作项目安排

市发展改革委

　　为学懂弄通做实党的十九大精神，深入实施项目带动战略，促进固定资产投资平稳较快增长，推动经济社会高质量发展，根据市委、市政府部署要求，现就做好2018年重点前期项目工作提出以下安排：

　  一、安排原则

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求为元为纲，紧紧抓住重要历史性窗口期，牢固树立新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动质量变革、效率变革、动力变革，根据产业发展与空间布局规划，研究提出一批符合高质量发展要求、今明两年能够开工建设的重大项目。

　　（一）加快产业结构转型升级。
　　1．做大做强先进制造业。以智能制造为重点，巩固发展高端装备、石油化工、新能源新材料等优势产业和战略性新兴产业，改造提升传统产业，推进制造业高质量发展。

2．大力发展现代服务业。发展壮大现代物流、科技服务等生产性服务业，加快提升商贸旅游等生活性服务业，扶持发展楼宇经济、电子商务等新兴服务业，进一步提升服务业质量效益和水平。

（二）加大生态宜居城市建设力度。加快高速公路、铁路、港口等大交通体系建设，推进京津冀区域交通一体化，加大城市轨道交通、道路、能源等城市基础设施投入，调整优化能源结构，加强生态环境保护，推进重大水利工程建设，进一步提升城市载体功能和服务能力。

（三）精心组织实施民生工程。继续加大社会事业投入，完善公共服务体系，加快教育、卫生、文化、体育等重点项目建设，进一步促进经济社会协调发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、安排情况

2018年重点前期项目共计122项，总投资2599亿元。其中：工业项目43项，总投资812亿元；能源及基础设施项目19项，总投资620亿元；社会事业项目13项，总投资293亿元；服务业项目47项，总投资874亿元。

三、工作要求

　　（一）抓好责任落实。各项目主管（责任）部门和项目建设单位要加大重点前期项目工作力度，切实加强组织领导，建立健全工作责任制，分解细化目标责任，根据项目进度要求，一级抓一级，层层抓落实，确保各项任务落到实处、见到实效，努力促进项目早落地、早审批、早开工。

　　（二）强化协调服务。市区两级有关职能部门要切实改进工作作风，结合“双万双服促发展”活动，发挥好市区两级重大前期项目指挥部作用，深入企业、基层，加强对项目单位的协调指导，深入落实“天津八条”，积极主动提供服务，切实提高办事效率，努力营造优良投资服务和营商环境，为项目尽快开工创造有利条件。

　　（三）加强监测运行。市发展改革委要会同有关部门，督促检查项目进度，加强运行监测分析，准确掌握项目前期工作情况，定期召开工作联席会议，协调解决项目前期工作中存在的主要问题，推动重点前期项目顺利实施。

　　附件：天津市2018年重点前期工作项目汇总表

附件
天津市2018年重点前期工作项目汇总表

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	建设
起止年限
	建设
地点
	总投资
	年度前期
工作目标
	项目主管（责任）部门
	项目法人（筹备）
单位

	
	合计：122项
	　
	　
	　
	25992135 
	　
	　
	　

	一
	工业（43项）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	装备制造
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	柯文汽车线束生产基地项目
	占地50亩，建筑面积4.23万平方米，主要建设部品车间、模具车间和研发楼等。
	2018-2020
	西青汽车工业区（中北）
	25000
	前期手续报批
	西青区人民政府
	天津柯文实业股份有限公司

	2
	富士特锅炉制造项目
	占地50亩，建筑面积3.2万平方米，主要建设办公楼、厂房、宿舍楼。年产2000台锅炉。
	2018-2019
	宝坻节能环保工业区
	20000 
	开工建设
	宝坻区人民政府
	富士特锅炉（天津）有限公司

	3
	高效节能处理成套组合装备产业化项目
	占地63.16亩，建筑面积2.92万平方米，建设厂房、仓库区、办公楼及辅助用房。预计实现年产500套高效节能处理成套组合装备。
	2018-2019
	海河工业区北闸口拓展区
	22000
	主体建设
	津南区人民政府
	南方创业（天津）科技发展有限公司

	4
	天津精雕数控机床生产研发基地项目
	占地180亩，建筑面积11万平方米，年产1000台高速精密数控机床及与之配套的高速电主轴20000根。
	2018-2019
	北辰高端园
	120000
	开工建设
	北辰区人民政府
	天津精雕数控机床制造有限公司

	5
	天津海洋工程装备制造基地建设项目
	占地57.5万平方米，总建筑面积17.87万平方米。建设办公室、培训中心、钢结构厂房、码头、滑道、堆场等。
	2018-2021
	临港经济区
	398925
	开工建设
	保税区管委会
	海洋石油工程股份有限公司

	6
	汽车零部件研发生产基地项目
	占地15.5万平方米，建筑面积8.5万平方米，建设汽车零部件生产研发基地。达产后实现年产值20亿元。
	2018-2019
	空港经济区
	108000
	开工建设
	保税区管委会
	天津常春汽车技术有限公司

	7
	博格华纳汽车零部件扩建项目
	总建筑面积7371平方米，主要建设生产准备车间、联合厂房。
	2018-2019
	空港经济区
	62000
	开工建设
	保税区管委会
	博格华纳汽车零部件（天津）有限公司 

	8
	年产100万套汽车内饰件项目
	建筑面积2万平方米，建设汽车零部件生产、销售基地。
	2018
	宁河现代产业区
	10000
	开工建设
	宁河区人民政府
	天津正海广润科技有限公司

	9
	震宇汽车配件项目
	建设3.2万平方米生产车间及附属设施。
	2018-2020
	东丽开发区
	8000
	开工建设
	东丽区人民政府
	震宇（天津）精密塑胶有限公司

	10
	添瑞祥德智能供热产业化基地项目
	占地50亩，年生产热量表25万套，户用电蓄能装置5000台/套，固体电蓄能机组100兆瓦。
	2018-2019
	京津州河科技产业园
	11000 
	开工建设
	蓟州区人民政府
	北京添瑞祥德计量科技有限公司

	11
	国家级风电叶片检测研发基地一期项目
	占地6.5万平方米，建筑面积2万平方米，主要建设试验厂房、检测厂房、办公科研楼、能源中心等。
	2018-2020
	华苑产业区
	10000 
	完成审批手续
	滨海高新区管委会
	中科国风科技有限公司

	12
	晨虹汽车内饰材料产业园项目
	占地3.3万平方米，总建筑面积3万平方米，年产200万辆汽车所用的汽车内饰材料。
	2018-2020
	北辰科技园
	16195
	开工建设
	北辰区人民政府
	晨虹（天津）科技有限公司

	13
	海斯坦普高强度轻量化汽车车身件及底盘件项目
	占地6.7万平方米，建筑面积3万平方米。新建厂房、办公楼及动力站房并购置设备。建成后年产100台套汽车车身及底盘件。
	2018-2019
	武清开发区
	36534 
	基础施工
	武清区人民政府
	海斯坦普汽车组件（天津）有限公司


	14
	吉文汽车年产160万件汽车零部件项目
	占地4万平方米，新建厂房、办公楼、仓库及附属设施，购置设备。建成后年产160万件汽车零部件。
	2018-2020
	武清汽车产业园
	25000 
	完成审批手续
	武清区人民政府
	天津吉文汽车零部件有限公司

	15
	中兴新能源汽车特种车辆整车一期项目
	占地29.3亩，总建筑面积1万平方米，进行新能源汽车特种车辆研发生产。
	2018-2019
	北辰高端园
	10000
	开工建设
	北辰区人民政府
	中兴环保集团（天津筹建处）

	（二）
	新能源新材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	新能源汽车关键零部件（锂离子动力电池）三期工程项目
	占地60亩，建筑面积5.3万平方米，主要从事新能源汽车锂离子动力电池的研发和生产，预计年产量4亿安时。
	2018-2021
	西青汽车工业区（中北）
	140000
	开工建设
	西青区人民政府
	天津市捷威动力工业有限公司

	17
	快速充电动力电池负极材料产业化项目
	建设框架结构生产车间1座，建筑面积1.4万平方米；购置相关生产设备50台（套）。
	2018-2019
	宝坻九园工业园
	11000 
	开工建设
	宝坻区人民政府
	天津市贝特瑞新能源科技有限公司


	18
	快速充电锂离子电池负极材料产业化项目
	建筑面积1.86万平方米，主要建设变配电、空压机、氮气站和循环水泵，购置相关设备140台（套）。
	2018-2019
	宝坻九园工业园
	30000 
	开工建设
	宝坻区人民政府
	天津市贝特瑞新能源科技有限公司

	19
	新建锂离子动力电池项目
	建筑面积51.6万平方米，建设厂房、办公楼、研发楼、宿舍、食堂等；购置相关生产设备。
	2018-2020
	宝坻九园工业园
	635431 
	开工建设
	宝坻区人民政府
	天津国安盟固利新能源有限公司

	20
	中国电科（天津）新材料科技园二期项目
	建筑面积5.1万平方米，新建厂房、设备间等辅助设施。
	2018-2021
	津南八里台工业区
	60705
	开工建设
	津南区人民政府
	中国电子科技集团公司第四十六研究所

	21
	光电器件产业化项目扩产项目
	建筑面积2500平方米，采购20台MOCVD设备，其他配套设备1000台。
	2018-2020
	华苑产业园
	100000 
	基础施工
	滨海高新区管委会
	天津三安光电有限公司

	22
	中芯国际危险品仓库建设项目
	占地52.5亩，建筑面积1万平方米，包括甲类库0.4万平方米，乙类库0.6万平方米。
	2019-2020
	西青开发区
	20000 
	前期手续报批
	西青区人民政府
	天津市西青经济开发区总公司公司

	（三）
	化工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	大港石化设备改造项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）
	航煤配套设施项目
	改造现有100万吨/年加氢裂化装置,增产航煤产品20万吨/年；新建40万吨/年航煤加氢装置；航煤产品储罐改造及相关配套设施建设。
	2018
	大港油田三号院花园路东口
	7620
	开工建设
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司

	（2）
	国VI汽柴油质量升级项目
	新建1套15万吨/年烷基化装置，配套建设废离子液处理系统及固废暂存设施，以及相关机柜室、变电所及储运系统等配套设施。
	2018-2019
	大港油田三号院花园路东口
	30000 
	开工建设
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司

	（3）
	新建航煤外输管道工程项目
	新建航煤外输管道1条（设计输量60×104 t/a）；同沟敷设1条汽、柴油顺序输送管道（设计输量100×104 t/a），以及相关配套设施改造。
	2018-2019
	大港油田三号院花园路东口
	20000 
	开工建设
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司

	（4）
	新建硫磺回收装置项目
	新建1万吨/年硫磺回收装置、3具5000立方米储罐以及相关配套设施。
	2018-2019
	大港油田三号院花园路东口
	9500
	前期手续报批
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司

	（5）
	南疆油库隐患改造项目
	改造3具成品油储罐及4具原油储罐。
	2018-2019
	大港油田三号院花园路东口
	8751
	前期手续报批
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司
	中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司

	24
	中沙石化设备改造项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）
	130万吨/年乙烯改造及配套设施项目
	新建1台20万吨/年裂解炉，对现有装置进行改造。
	2018-2020
	中沙石化大港厂区内
	167569 
	完成审批手续
	中沙（天津）石化有限公司
	中沙（天津）石化有限公司

	（2）
	新建环氧乙烷乙二醇装置及配套设施项目
	建设配套建设环氧乙烷乙二醇装置，预计乙二醇每年产能50万吨。
	2018-2021
	中沙石化大港厂区内
	210000 
	前期手续报批
	中沙（天津）石化有限公司
	中沙（天津）石化有限公司

	（3）
	MTBE装置改造项目
	将现有的MTBE装置改造为15万吨/年叠合油装置。
	2018-2020
	中沙石化大港厂区内
	6000 
	前期手续报批
	中沙（天津）石化有限公司
	中沙（天津）石化有限公司

	25
	渤海化工集团新建生产装置项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）
	100万吨/年乙烷蒸汽裂解制乙烯项目
	建设100万吨/年乙烷蒸汽裂解制乙烯装置及配套公用工程设施。
	2018-2021
	南港工业区
	564135
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津渤化化工发展有限公司

	（2）
	35万吨/年高密度聚乙烯项目
	建设35万吨/年高密度聚乙烯装置及配套公用工程设施。
	2018-2021
	南港工业区
	163808
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津渤化化工发展有限公司

	（3）
	45万吨/年线性低密度聚乙烯项目
	建设45万吨/年线性低密度聚乙烯装置及配套公用工程设施。
	2018-2021
	南港工业区
	205670
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津渤化化工发展有限公司

	（4）
	危险废弃物处理项目
	建设2万吨/年危险废弃物处置装置。
	2018-2020
	南港工业区
	19600
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津渤化化工发展有限公司

	（5）
	渤化永利精细化工项目
	建设5万吨/年丙酸、丙醛、丙醇生产装置，2万吨/年十二醇酯生产装置，1万吨/年十六醇酯生产装置，1万吨/年丁酸及丁酸丁酯生产装置。
	2018-2019
	临港经济区
	27500
	前期手续报批
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津渤化永利化工股份有限公司

	（6）
	渤化永利乙醇项目
	新建1套30万吨/年乙醇装置，主要包括生产装置区，中间罐区，综合楼，变配电等配套设施。
	2018-2020
	临港经济区
	82727
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津渤化永利化工股份有限公司

	（7）
	新建3万吨/年新戊二醇生产装置项目
	新建3万吨/年新戊二醇生产装置，包括主装置、原料罐区、成品包装厂房、控制室等辅助设施。
	2018-2020
	临港经济区
	20298
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司

	（8）
	新建26万吨/年丙烯腈项目
	新建26万吨/年丙烯腈装置、9万吨/年甲基丙烯酸甲酯装置、20万吨/年硫酸铵装置以及配套的公用工程及其他辅助设施。
	2018-2020
	临港经济区
	375784
	完成审批手续
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津海力达化工有限公司

	（9）
	孚宝渤化（天津）仓储有限公司三期工程项目
	新建总罐容46.33万立方米储罐，其中低温LPG储罐总罐容40万立方米，LPG球罐1.05万立方米，内浮顶储罐5.28万立方米。
	2018-2021
	临港经济区
	126502
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	孚宝渤化（天津）仓储有限公司

	（10）
	墨粉生产基地建设项目
	建设3条墨粉生产线、生产车间及配套公用工程设施，形成4000吨/年墨粉生产能力。
	2018-2019
	大港石化产业园区
	6200
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津市合成材料工业研究所有限公司

	（11）
	墨粉树脂生产新工艺项目
	建设3个20吨的墨粉用苯丙树脂反应釜及其配套装置，年产苯丙树脂9000吨/年。
	2018-2019
	大港石化产业园区
	7000
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津市合成材料工业研究所有限公司

	（12）
	敬业公司产业化基地优化建设项目
	新建生物化工车间、培南侧链车间、污水处理车间及公用工程设施，形成羟脯氨酸产能200吨/年、美罗培南侧链产能280吨/年等。
	2018
	南港工业区
	24000
	开工建设
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津市敬业精细化工有限公司

	（13）
	丙烷脱氢装置技术改造工程项目
	建设1套60万吨/年丙烷脱氢制丙烯生产装置。
	2019-2021
	临港经济区
	299145
	前期手续报批
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津渤化石化有限公司

	（14）
	大沽化临港厂区技术改造项目
	新建ABS产品库、甲类化学品库、废料车间等，总建筑面积1.26万平方米；建设天然气/氢气蒸汽锅炉、1万立方米液碱储罐各1套。
	2018-2019
	临港经济区
	9080
	完成审批手续
	天津渤海化工集团有限责任公司
	天津大沽化工股份有限公司

	26
	南港工业区石化项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）
	中石化长城润滑油项目
	建设30万吨/年含氟润滑油、6万吨/年车用冷却液、8000吨/年车用尾气净化液、7万立方米基础油储运设施等。
	2018-2020
	南港工业区
	98000
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	中石化长城润滑油公司

	（2）
	亨斯迈聚氨酯项目
	建设年产5万吨/年聚氨酯生产线。
	2018-2020
	南港工业区
	20000
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	上海亨斯迈聚氨酯有限公司

	（3）
	含氟新材料产业化项目
	建设300吨/年五氟化碘生产线，250吨/年氟试剂生产线，50吨/年HFPO聚合物生产线。
	2018-2019
	南港工业区
	11000 
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	天津长芦华信化工股份有限公司

	（4）
	中海油油田化学品中心迁扩建项目
	建设5万吨/年油田化学品生产线，2万吨/年聚丙烯酰胺生产线。
	2018-2021
	南港工业区
	24000 
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

	（5）
	卡科科技化工药剂生产和环保设备生产装配项目
	建设100万平方米PES/PVDF中空纤维膜及其膜组件，2万吨/年水处理药剂生产线。
	2018-2019
	南港工业区
	8000
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	天津卡科科技有限公司

	（6）
	中石化天津悦泰科技汽车用品项目
	建设6万吨/年汽、柴油清净剂及8000万瓶/年“海龙”燃油宝生产线及实验室。
	2018-2020
	南港工业区
	30000
	前期手续报批
	市开发区（南港工业区）管委会
	天津悦泰石化科技有限公司

	（7）
	天津阿克苏诺贝尔过氧化物公司过氧化物项目
	建设4万吨/年过氧化物生产线。
	2018-2020
	南港工业区
	72000
	开工建设
	市开发区（南港工业区）管委会
	天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司

	（8）
	锂离子电池用六氟磷酸锂项目
	建设4000吨/年六氟磷酸锂，3万吨/年电解液生产线。
	2018-2020
	南港工业区
	30000 
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	天津金牛电源材料有限责任公司滨海新区分公司

	（9）
	功能高分子材料制件制备与涂料制备项目
	主要新增设备反应釜、分散机、塑料挤出机、注塑机、平板压机等22台套。
	2018-2019
	南港工业区
	35000
	开工建设
	市开发区（南港工业区）管委会
	天津金九强新材料有限公司

	（10）
	石大博诚科技有限公司油田化学品项目
	建设15万吨/年油田化学品生产线。
	2018-2019
	南港工业区
	25000
	开工建设
	市开发区（南港工业区）管委会
	博科瑞精细化工有限公司

	（11）
	嘉实多北极星润滑油项目
	建设20万吨/年高端润滑油生产线。
	2018-2020
	南港工业区
	154100
	开工建设
	市开发区（南港工业区）管委会
	嘉实多（天津）润滑油有限公司

	（12）
	天津长芦华信化工股份有限公司氟化钠产业化项目
	1万吨/年单氟磷酸钠及0.5万吨/年氟化钠生产。
	2018-2019
	南港工业区
	11000 
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	天津长芦华信化工股份有限公司

	（13）
	北京福润联特种润滑油及复合添加剂项目
	年产2万吨特种润滑油及0.5万吨复合添加剂。
	2018-2020
	南港工业区
	8000 
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	北京福润联石化科技开发有限公司

	（14）
	中海油天津化工研究设计院科技成果转化基地项目
	环境工程设备装配、催化剂产品产业化和催化剂评价等。
	2018-2021
	南港工业区
	80000
	前期手续报批
	市开发区（南港工业区）管委会
	中海油天津化工研究设计院有限公司

	27
	中石化新建生产装置项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）
	炼油产品结构调整及油品质量升级改造项目
	建设260万吨/年渣油加氢装置、280万吨/年重油催化裂化（含双脱）、70万吨/年气分装置、120万吨/年S Zorb装置以及配套设施。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内
	370200
	开工建设
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（2）
	30万吨/年烷基化装置项目
	新建30万吨/年烷基化装置、3万吨/年待生酸处理装置及相应配套设施。
	2018
	中石化天津石化公司厂区内
	61390
	开工建设
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（3）
	天然气制氢装置项目
	新建10万标准立方米/时天然气制氢装置及相应配套设施。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内
	49692
	开工建设
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（4）
	中国石化聚烯烃中试技术中心项目
	10套聚合中试装置，5套催化剂中试装置。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内
	55000 
	开工建设
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（5）
	13万吨/年硫磺回收联合装置项目
	新建13万吨/年硫磺回收装置、150吨/时酸性水汽提装置及相应配套设施。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内
	43692
	开工建设
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（6）
	8万吨/年聚醚二期工程项目
	将高桥石化已停产的3条聚合物多元醇（POP）生产线及配套的3条生产线的成套技术和设备转移到天津石化，建设规模为4.5万吨/年。
	2018
	中石化天津石化公司厂区内
	10000
	开工建设
	中国石油化工股份有限公司
	中国石化集团公司资产经营管理有限公司天津石化分公司

	（7）
	芳烃联合装置项目
	新建150万吨/年加氢裂化、预加氢、PSA、150万吨/年重整抽提、100万吨/年PX芳烃联合、硫磺回收、酸水汽提、溶剂再生等装置及其配套相关设施。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内及南港工业区
	660000
	前期手续报批
	中国石油化工股份有限公司
	中国石化天津分公司与澄星实业集团成立的合资公司

	（8）
	芳烃联合配套项目
	现有250万吨/年常减压装置改造为500万吨/年；现有公用工程及配套设施进行适应性改造。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内
	45000
	前期手续报批
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（9）
	成品油出口基地建设项目
	Φ426 原油管线改造；新建航煤储罐和汽油储罐及其配套设施；柴油储罐改造；南疆1号库两台柴油罐改汽油及相关配套设施改造等。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内及南疆码头
	21000
	前期手续报批
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（10）
	炼油结构优化项目
	新建1.2万吨/年PAO装置、10万吨/年生物柴油装置，40万吨/年Ⅲ+润滑油基础油装置改造；延迟焦化装置回炼污油和污泥改造；南疆二号库DN500装船管线改造；新建1座1000立方米液态二氧化碳球罐。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内及南疆码头
	50000
	前期手续报批
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（11）
	15万吨/年异丙苯氧化法制环氧丙烷装置项目
	建设异丙苯氧化单元、丙烯环氧化单元、PO精制单元、二甲基苄醇氢解单元、工艺辅助设施、罐区及泵房、配套公用工程等。项目建设规模15万吨/年。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内
	120000
	前期手续报批
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（12）
	20万吨/年聚丙烯装置项目
	建设聚合反应区、造粒区、工艺辅助设施、成品包装及仓库、配套公用工程等。项目建设规模20万吨/年。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内
	100000
	前期手续报批
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（13）
	化工结构优化项目
	新建18万吨/年C5分离装置、3万吨/年C9及C9共聚加氢树脂装置、化工部重整生成油选择性加氢脱烯烃改造、化工部2#芳烃吸附换剂配套改造、轻油生产装置改造及其他相关配套设施改造。
	2018-2020
	中石化天津石化公司厂区内
	60000
	前期手续报批
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	（14）
	轻烃裂解装置小乙烯改扩建项目
	将小乙烯改造为轻烃原料为主的100万吨/年的裂解装置。
	2018-2020
	滨海新区大港
	1200000
	前期手续报批
	中国石油化工股份有限公司
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	28
	华北石化炼油质量升级与安全环保技术配套（汇鑫二期）工程项目
	新建2座8万立方米原油储罐及1座7.5万立方米原油储罐，以及相关配套设施；建设南二路跨接线管架及管道配套设施等。
	2018-2019
	塘沽南疆石化小区
	24666 
	前期手续报批
	中国石油汇鑫油品储运有限公司
	中国石油天然气股份有限公司管道分公司

	29
	天津港燃油供应2#基地扩容改造工程
	将原有35万立方米丙A类油库扩容改造为50.4万立方米甲B类油库,改造工程配套的内外部管线及其他设施等,设计年周转量558.4万吨。
	2018-2019
	天津港南疆港区
	24323
	开工建设
	天津港集团有限公司
	天津中燃船舶燃料有限公司

	30
	临港浓海水淡化及综合利用一体化项目
	占地3.33万平方米，建成集浓海水淡化、生产多品种盐，提取钾、溴化钠、镁等化学品为一体的浓盐水处理及资源综合利用项目。
	2018-2020
	临港经济区
	50000
	开工建设
	保税区管委会
	恩那社工程有限公司

	（四）
	轻工及其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	31
	天津荟美味科技发展中心新建厂房及附属用房项目
	占地7.6万平方米，建筑面积10.6万平方米，主要生产冷冻面团半成品，部分饼干成品等。
	2018-2019
	西青区辛口镇
	30000
	开工建设
	西青区人民政府
	天津荟美味科技发展中心（有限合伙）

	32
	盈创再生资源项目
	占地135亩，建筑面积9.5万平方米；购置相关生产设备。
	2018-2019
	宝坻节能环保工业区
	22000 
	开工建设
	宝坻区人民政府
	北京盈创再生资源有限公司

	33
	盛通印刷制品及出版体验中心项目
	占地150亩，建筑面积10万平方米，建设办公楼 宿舍楼、厂房、体验中心。年印刷图书4亿册。
	2018-2019
	宝坻节能环保工业区
	30000 
	开工建设
	宝坻区人民政府
	北京盛通印刷股份有限公司

	34
	视華隆标识、VI视觉产品项目
	占地50亩，建筑面积3.1万平方米，建设办公楼、厂房、研发中心。
	2018-2019
	宝坻节能环保工业区
	10000 
	开工建设
	宝坻区人民政府
	天津视華隆视觉科技有限公司

	35
	东达文具生产基地项目
	占地27亩，建筑面积1.8万平方米，建设年产15.55亿支彩色铅笔生产基地。
	2018-2020
	津南开发区东区
	8000
	开工建设
	津南区人民政府
	天津市东达文教用品有限公司

	36
	中盐盐业技术研发中心天津临港经济区研发基地项目
	占地4.06万平方米，建设盐化产品版块及海洋生物版块中试车间等。
	2018-2019
	临港经济区
	12399
	开工建设
	保税区管委会
	中盐工程技术研究院有限公司

	37
	天津中昌高端工业织物生产基地项目
	总建筑面积5万平方米。包括智能化制造中心、技术研发中心大楼和科研实验中心、产业运营中心、仓储中心等。
	2018-2020
	空港经济区
	27000
	前期手续报批
	保税区管委会
	天津中昌织物技术有限公司

	38
	天宇航空发动机维修项目
	占地13万平方米，建筑面积6万平方米。建设发动机车间、零部件车间、试车台、管理办公楼、环保设施等。
	2018-2020
	空港经济区
	60570
	前期手续报批
	保税区管委会
	天津天宇航空发动机维修有限公司

	39
	中嘉高档商业道具生产项目
	占地45亩，项目主要生产为品牌名表及化妆品的品牌设计、推广等的展示道具。
	2018-2019
	蓟州京津州河科技产业园
	12000 
	开工建设
	蓟州区人民政府
	北京中嘉空间展示设计有限公司

	40
	10万吨聚乙烯管材、管件改扩建项目
	占地960亩，建生产线20条，年产4万吨塑料管件管材。
	2018-2019
	蓟州京津州河科技产业园
	10000
	开工建设
	蓟州区人民政府
	天津金鹏管业有限公司

	41
	东兴堂中药提取及保健品生产项目
	占地50亩，年生产清肝提取物5万吨，元合片200万盒，护卫片140万盒。
	2018-2019
	蓟州京津州河科技产业园
	30000 
	开工建设
	蓟州区人民政府
	北京东兴堂投资有限公司

	42
	年产50万吨可兰素项目
	主要建设车用尿素溶液厂房、加注设备厂房、库房、储罐区及其他附属设施。
	2018-2019
	临港经济区
	40000
	开工建设
	保税区管委会
	龙蟠润滑新材料（天津）有限公司

	43
	红日药业新药研发产业化项目
	占地1400平方米，建筑面积1400平方米，购置研发设备240台（套），主要建设原材料仓库等。
	2018-2019
	武清开发区
	6100
	开工建设
	武清区人民政府
	天津红日药业股份有限公司

	二
	能源及基础设施（19项）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	能源
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	44
	奥德天然气综合利用工程长输管线项目
	主要建设宝坻区至蓟州区长输管线，全长72公里。
	2018-2019
	蓟州京津州河科技产业园
	20000
	开工建设
	蓟州区人民政府
	天津奥德天然气有限公司

	45
	大唐天津静海燃气热电联产项目
	建设2套“F”级“一拖一”燃气-蒸汽联合循环供热机组，包括2套燃气轮发电机+2套余热锅炉+2套蒸汽轮发电机+1套热网循环水系统。
	2018-2019
	静海区陈官屯镇
	273880
	前期手续报批
	静海区人民政府
	大唐天津静海燃气热电公司筹建处

	46
	唐山LNG外输管道复线项目
	管道全长172公里，管道材质X80M，管径1219毫米，设计压力10兆帕，设计规模6100万立方米/天。全线设置3座站场和9座阀室。
	2018-2019
	宁河区、宝坻区
	178000
	开工建设
	中石油管道有限责任公司北方分公司
	中石油管道有限责任公司北方分公司管道工程建设项目经理部

	47
	中俄东线天然气管道工程（长岭-永清）天津段项目
	线路长度99.7公里，管径1219毫米，设计压力10兆帕,设计输量187亿立方米/年。沿线设置宝坻联络站1座，阀室4座。
	2018-2020
	宝坻区、武清区
	162314
	开工建设
	中国石油天然气股份有限公司管道分公司
	中国石油天然气股份有限公司管道分公司中俄东线天然气管道工程项目部

	48
	天津乙烷储运项目
	建设天津LNG接收站至天津石化的乙烷储运设施。包括天津LNG接收站及码头扩建部分储运设施、配套乙烷外输管道。项目计划年接卸乙烷40万吨。
	2018-2019
	滨海新区南港至大港
	106552
	开工建设
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司
	中石化天津天然气管道有限责任公司

	（二）
	城市基础设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	49
	新华路地下车行系统（二期）工程项目
	地下车行系统主体结构及相应附属设施。
	2018-2019
	原天碱地区
	92810
	开工建设
	市开发区管委会
	天津滨海新城建设发展有限公司

	50
	中国铁建大桥工程局集团子公司总部项目
	总用地面积2.5万平方米，总建筑面积7万平方米。
	2018-2022
	空港经济区
	81000
	前期手续报批
	保税区管委会
	中国铁建大桥工程局集团有限公司

	51
	蓟州新城公乐亭湿地公园项目
	占地23.47公顷。改造现状河道、新建水域工程、公园道路及广场工程以及景观照明等配套设施。
	2018-2020
	蓟州新城
	15951 
	开工建设
	蓟州区人民政府
	天津忆江南置业有限责任公司

	52
	新区轨道交通Z2线一期（新区段）项目
	一期工程自金钟河大街至北塘站，线路长51.5公里，设站18座共设15座车站，包括地下站6座、高架站9座。 
	2018-2023
	滨海新区
	2670000
	前期手续报批
	滨海新区人民政府
	天津滨海新区建投轨道交通建设有限公司

	53
	津石高速公路项目
	全长31.3公里，设互通立交4处。同步建设津石高速至荣乌高速连接线，长5.2公里，设1处互通立交。
	2018-2021
	滨海新区、西青区
	761259
	开工建设
	滨海新区人民政府
	天津滨海新区高速公路投资发展有限公司

	54
	京津塘高速公路大王古庄出入口工程项目
	建设环岛及下道，环岛占地396亩，下道占地572亩。
	2018-2020
	武清大王古庄镇与城关镇交口
	34000
	完成审批手续
	武清区人民政府
	武清区京滨工业园

	55
	崔黄口镇镇区环境综合整治项目
	主要建设内容为道路两侧景观绿化及建筑物立面提升改造；给排水管网、预埋管线改造等。
	2018-2019
	武清崔黄口镇
	16000
	完成审批手续
	武清区人民政府
	崔黄口镇政府

	（三）
	棚户区改造
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	56
	河北区新大路棚户区改造（旧城区改建）项目
	原房屋拆迁和安置补偿等，涉及拆迁房屋建筑面积107278平方米、3496户。
	2018-2020
	河北区新大路
	713804 
	启动征收
	河北区人民政府
	天津市河北城市建设投资有限公司

	57
	葛沽镇棚户区改造项目
	建设棚户区改造还迁房，建筑面积54.19万平方米。
	2018-2020
	津南葛沽镇
	592900
	前期手续报批
	津南区人民政府
	天津葛城伟业投资有限公司

	58
	北闸口春成园项目
	建设棚户区改造还迁房，建筑面积31.65万平方米。
	2018-2021
	津南北闸口镇
	169900
	前期手续报批
	津南区人民政府
	天津鑫泰鼎实投资发展有限公司

	59
	和平区老旧小区及远年住房改造工程项目
	老旧小区及远年住房改造共11大类102.23万平方米。
	2018-2020
	和平区
	67487 
	开工建设
	和平区人民政府
	和平区房管局

	60
	数控机床厂地块定向安置经济适用房项目
	建筑面积10万平方米，包含4栋住宅楼及其他配套公建以及还迁公建。
	2018-2019
	河北区增产道与靖江路交口
	85000 
	前期手续报批
	河北区人民政府
	河北区环金安居建设有限公司

	61
	河北区联合农具厂（盛皓嘉园）定向安置经济适用房项目
	建筑面积18.4万平方米，包含住宅、其他配套公建和还迁公建。
	2018-2019
	河北区普济河道立交桥南侧
	107700 
	前期手续报批
	河北区人民政府
	河北区环金安居建设有限公司

	（四）
	水利工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	62
	天津市东淀和文安洼蓄滞洪区工程与安全建设项目
	围堤复堤加固、河道主槽整治、分洪口门加固、建筑物改造、安全区基础设施建设及撤退路建设等。
	2019-2021
	西青区、静海区
	51236 
	前期手续报批
	市水务局
	天津市水务工程建设管理中心

	三
	社会事业（13项）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	教育
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	63
	天津医科大学新校区一期工程项目
	总建筑面积12.9万平方米，包括药学院、护理学院、医学影像学院及医学检验学院、图书馆、学生公寓、学生及教工食堂等。
	2019-2022
	静海团泊新城西区天津健康产业园
	86335 
	前期手续报批
	市教委
	天津医科大学

	64
	天津体育学院新校区三期项目
	总建筑面积9.3万平方米，包括学生宿舍、运动员公寓、留学生公寓、青年教师公寓、国际交流中心、高尔夫练习馆及附属设施等。
	2019-2022
	静海团泊新城西区天津健康产业园
	75321 
	前期手续报批
	市教委
	天津体育学院

	65
	天津中医药大学对接大健康产业大学生实践能力提升项目
	建筑面积2万平方米。主要建设综合实训中心、中药制药实训中心等，购置实验、实训设备及器材979台套。
	2018-2020
	中医药大学新校区中医药研发产业化基地范围内
	33909
	开工建设
	市教委
	天津中医药大学

	66
	天津中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目
	占地1.5万平方米，建筑面积3.46万平方米，包括裙房4层、主楼12层，共设床位500张。
	2019-2021
	河北区增产道69号
	23800 
	前期手续报批
	市教委
	天津中医药大学第二附属医院

	67
	天津理工大学新建电气电子教学科研楼项目
	总建筑面积3.5万平方米，主要建设教学、科研及配套服务用房，同步实施场地绿化、道路广场工程等。
	2019-2021
	西青区宾水西道391号
	23500 
	前期手续报批
	市教委
	天津理工大学

	68
	天津外国语大学附属学校项目
	总建筑面积10万平方米，规划建设小学、初中、高中班级，建成为十二年（一贯）制学校。
	2018-2020
	静海团泊新城东区
	70000 
	开工建设
	静海区人民政府
	天津市团泊湖投资发展有限公司

	69
	京津冀协同发展国家大学创新园区拆迁项目
	占地16.7平方公里，建设京津冀协同发展国家大学创新园区（天津），拟与北京6至8所教育部直属高校合作，建设若干创新中心和分校区。
	2018-2020
	武清开发区
	2300000 
	启动拆迁
	武清区人民政府
	武清区人民政府

	70
	1b地块高中项目
	占地3.55万平方米，建筑面积约4万平方米。
	2018-2019
	中新生态城
	35000 
	开工建设
	中新天津生态城管委会
	中新天津生态城不动产登记中心

	（二）
	卫生
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	71
	北方B2C远程医疗中心暨智慧居家养老中心项目
	总建筑面积1.2万平方米，包括远程心电监测医疗中心、全天候智慧呼叫中心、智慧养老设备研发中心、医学设备测试实验室、医疗养老大数据中心等。
	2018-2020
	高新区塘沽海洋科技园
	30000 
	开工建设
	天津市滨海新区军民融合创新研究院
	自主物联网中心智慧医疗事业部（法人名称待定）

	72
	医疗综合服务产业园项目
	一期：占地191亩，建筑面积8.55万平方米，新建厂房、门卫、附房及消防水池。二期：占地138亩，建筑面积6.02万平方米，新建厂房、门卫、附房及消防水池。
	2018-2021
	津南开发区东区
	70000
	开工建设
	津南区人民政府
	天津顺合津开物流有限公司

	73
	天津太山质子治疗临床研究培训中心项目
	总建筑面积2.1万平方米，主要建设科研、教学、临床、培训、设备用房、办公等独栋楼宇。
	2018-2020
	空港经济区
	90000
	开工建设
	保税区管委会
	天津太山肿瘤医院有限公司

	（三）
	文化事业
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	74
	天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目
	建筑面积4.3万平方米，包括新建1000座剧场1个、歌舞剧院、交响乐团团址等。
	2018-2020
	河西区太湖路与威江道交口
	54240
	前期手续报批
	市文化广播影视局
	天津歌舞剧院

	75
	源丰通档案存储项目
	占地50亩，建筑面积4.6万平方米。主要建设特甲级、甲级、乙级档案库房6幢，主要功能为档案资料存储。
	2018-2019
	津南开发区东区
	40556
	开工建设
	津南区人民政府
	天津源丰通档案存储有限公司

	四
	服务业（47项）
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　

	（一）
	物流
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	76
	普洛斯现代物流产业园项目
	占地127亩，建筑面积9万平方米，建成后将形成集电子商务、汽车零配件运营、现代综合物流及快递业为一体的综合运营中心。
	2018
	东丽华明大道以北
	21240
	完工
	东丽区人民政府
	天津普明仓储服务有限公司

	77
	唯品会三期工程项目
	总建筑面积17.3万平方米，新建仓储用房及配套设施，项目建成后年存储商品2200万余件。
	2018-2019
	武清区崔黄口镇
	74420
	开工建设
	武清区人民政府
	天津唯品会物流有限公司

	78
	真功夫天津冷链物流产业园
	建设6万平方米的华北地区中央厨房产业链，预计年产值不低于5亿元，年纳税不低于3000万元。
	2018-2019
	西青区辛口镇
	15000
	开工建设
	西青区人民政府
	天津真功夫供应链管理有限公司

	79
	掌合天下智慧物流园项目
	建设仓库，加工车间，办公楼等，总建筑面积6.6万平方米。项目建成后，周转商品10万余种，日配送能力500至1000万元。
	2018-2020
	静海国际商贸物流园
	38000 
	开工建设
	静海区人民政府
	凯诺掌合（天津）科技有限公司

	80
	居然之家物流仓储分拨中心项目
	占地500亩，建设50万平方米，建设仓储分拨中心。
	2018-2019
	宝坻电子商务与物流产业园区
	200000 
	开工建设
	宝坻区人民政府
	居然之家项目部（法人名称待定）

	81
	天津密尔克卫化工仓储物流项目
	建设甲类仓库486平方米，丙类仓库1.45万平方米，丙类堆场5000平方米及相关辅助设施。
	2018-2019
	南港工业区
	17000
	完成审批手续
	市开发区（南港工业区）管委会
	天津密尔克卫化（鼎铭）工物流有限公司

	82
	正午阳光（天津）国际物流有限公司物流中心项目
	拟建设1.6万平方米物流中心，包括仓库2座、综合楼1座。
	2018-2019
	陆路港园中园地块
	10000
	开工建设
	北辰区人民政府
	正午阳光（天津）国际物流有限公司物

	83
	京津物流产业园项目
	占地263.58亩，计划建设堆场、查验监管库、保税库、冷库、配套办公区等。
	2018-2019
	东疆港区
	46167
	开工建设
	东疆保税港区管委会
	天津北建通成国际物流有限公司

	84
	天津航空口岸大通关基地一期工程项目
	占地31.28公顷，建筑面积22.38万平方米。主要建设物流作业基础设施、生产办公辅助设施、公共配套设施、能源保障设施、大通关基地信息服务平台。
	2018-2020
	空港航空物流区
	202130
	开工建设
	保税区管委会
	天津航空物流发展有限公司

	85
	时迈程仓储物流项目
	占地22亩，总建筑面积7986.45平方米，年仓储2800万条汽车、自行车轮胎。
	2018-2019
	陆路港园中园地块
	8000
	开工建设
	北辰区人民政府
	天津市时迈程贸易有限公司

	（二）
	科技及创意产业
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	86
	自主物联网感知终端量产项目
	建筑面积1.3万平方米，包括国军标/国标读写器与标签生产车间、读写器与标签性能及实际抗压场景模拟实验室、外场模拟实测基地。
	2018-2020
	高新区塘沽海洋科技园
	25000 
	完成审批手续
	天津市滨海新区军民融合创新研究院
	自主物联网中心无线终端事业部（法人名称待定）

	87
	中国能建天津电力工程技术自主创新产业园天津电力设计院生产科研基地项目
	用地8900平方米，总建筑面积4.07万平方米，其中地上2.5万平方米。
	2018-2020
	河东地毯厂路西侧
	35700
	开工建设
	河东区人民政府
	中国能源建设集团                      天津电力设计院有限公司

	88
	中国铁路总公司主数据中心项目
	占地4.7万平方米，建筑面积6万平方米，主要建设办公楼及购置设备。项目投产后年产4000台信息安全设备。
	2018-2020
	武清高村科技创新园
	220000
	开工建设
	武清区人民政府
	中铁信大数据科技（天津）有限公司

	89
	创星科技园项目
	占地93.88亩，建筑面积10万平方米，建设车间14座，停车楼1座及地下车库1层。
	2018-2021
	津南区小站工业区
	28000
	开工建设
	津南区人民政府
	天津蜂鸟时代科技有限公司

	90
	酷邦卫星定位导航与蜂窝电话融合端项目
	占地1.15万平方米，建筑面积1.91万平方米。年产10万套设备。
	2018-2019
	津南区双港工业区
	9500
	开工建设
	津南区人民政府
	天津市酷邦科技发展有限公司

	91
	华大弘毅生物科技有限公司辐照处理项目
	占地21.5亩，建筑面积2万平方米。年产20万立方米。
	2018-2019
	津南海河工业区北闸口拓展区
	20000
	开工建设
	津南区人民政府
	天津华大弘毅生物科技有限公司

	92
	中航装甲产业基地项目
	建设6万平方米生产车间及研发办公楼。
	2018-2021
	东丽开发区四纬路
	60000
	开工建设
	东丽区人民政府
	中航装甲天津科技有限公司

	93
	清华高端装备研究院项目
	占地251.8亩，总建筑面积18.94万平米，地上建筑面积13.14万平米，地下建筑面积5.8万平米。
	2018-2019
	东丽区东丽湖
	130000
	开工建设
	东丽区人民政府
	天津市丽湖投资发展有限公司

	94
	云河数据园项目
	占地187亩，总建筑面积22.09万平方米。
	2018-2019
	东丽区东丽湖
	130000
	开工建设
	东丽区人民政府
	天津市丽湖投资发展有限公司

	95
	核工业研究院项目
	占地181亩，建筑面积12万平方米。
	2018-2020
	津南开发区东区
	46800
	开工建设
	津南区人民政府
	核工业理化院
研究院

	（三）
	商务商贸
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96
	天津京东电子商务自贸综合配套基地及贸易结算中心项目
	占地200亩，建筑面积20万平方米，建设可满足250亿元以上年交易金额的贸易中心。
	2018
	东丽华兴路以东弘程道以北
	30000
	完工
	东丽区人民政府
	天津京东海荣贸易有限公司

	97
	金融小镇一期项目
	建筑面积46.1万平方米，主要建设小镇客厅、金融家俱乐部、小镇滨水餐厅。
	2018-2019
	东丽区东丽湖
	380000
	开工建设
	东丽区人民政府
	天津市丽湖投资发展有限公司

	98
	中储唐口开发项目
	占地4.55万平方米，总建筑面积20.63万平方米。建设住宅、办公、商业、配套公建（献血站、消防站）等。
	2018-2020
	河东东兴路与新阔路交口
	420775
	开工建设
	河东区人民政府
	天津中储恒丰置业有限公司

	99
	金茂天津河东一热电项目
	占地8.68万平方米，总建筑面积30.27万平方米。建设住宅、商业及公建；地下为停车、人防工程及设备用房。
	2018-2021
	河东六纬路西侧
	680000
	开工建设
	河东区人民政府
	天津津辉置业有限公司

	100
	天房万欣城项目
	占地4.88万平方米，总建筑面积33.17万平方米。建设住宅、商业、办公及公交车站。
	2018-2019
	河东津滨大道与东兴立交桥交口
	507500
	开工建设
	河东区人民政府
	天津市天房天都房地产开发有限公司

	101
	华庭鑫都项目              
	占地2.72万平方米，总建筑面积13.79万平方米。建设住宅、经营性配套公建。
	2018-2021
	河东万东路与规划晨光道交口
	300000
	开工建设
	河东区人民政府
	天津万方东安房地产开发有限公司

	102
	天津嘉里中心二期项目
	高级写字楼5万平方米，住宅3万平米,公寓式酒店2.2万平方米。
	2018-2022
	河东六纬路与                    六经路交口
	180000
	前期手续报批
	河东区人民政府
	天津嘉里房地产开发有限公司

	103
	红桥区西青道（环海油脂公司）地块项目
	占地3.9万平方米，总建筑面积14万平方米,其中地上建筑面积8万平方米，地下建筑面积6万平方米。建设住宅7.7万平方米，公建2920平方米。
	2018-2021
	红桥区西青道与团结路交口
	360000 
	开工建设
	红桥区人民政府
	天津兴泰吉昌置业有限公司

	104
	红桥机电学院C地块项目
	占地5.3万平方米，总建筑面积26.02万平方米，其中地上17.58万平方米，地下8.44万平方米。建设内容为工业研发产业园。
	2018-2021
	红桥区纪念馆路北侧
	210000 
	开工建设
	红桥区人民政府
	天津保创房地产开发有限公司

	105
	正威北方总部基地项目
	建设22.7万平方米写字楼宇及相关配套设施。
	2018-2022
	西青学府高新区
	160000
	前期手续报批
	西青区人民政府
	天津恒威科技有限公司

	106
	明俊创基中心二期项目
	占地49.36亩，建筑面积12.8万平方米，二期3.2万平方米。从事研发、办公、总部类楼宇。
	2018-2019
	津南双港工业区
	10259
	开工建设
	津南区人民政府
	中铁中基实业发展有限公司

	107
	坤港产业园二期项目
	占地9.2万平方米，建筑面积11.7万平方米。二期10.32万平方米，建设多层和高层厂房及物业用房、消防泵房、配电室。
	2018-2019
	津南双港工业区
	23920
	开工建设
	津南区人民政府
	天津京南投资发展有限公司

	108
	汀水轩项目
	建筑面积13万平方米，建设商品房。
	2018-2021
	北闸口河西出让地块
	180000
	开工建设
	津南区人民政府
	天津融町房地产开发有限公司

	109
	雨洲府项目
	建筑面积8.95万平方米，建设商品房。
	2018-2021
	北闸口河西出让地块
	120000
	开工建设
	津南区人民政府
	天津轩溢房地产开发有限公司

	110
	誉峰园一期工程
	占地4.2万平方米，总建筑面积9.9万平方米，地上建筑面积5.5万平方米，地下建筑面积4.4万平方米。
	2018-2019
	滨海新区大沽地区
	170703
	开工建设
	市开发区管委会
	天津弘盛房地产开发有限公司

	111
	金隅住宅项目
	总用地面积13.2万平方米，总建筑面积29万平方米，建设住宅。
	2018-2020
	空港经济区
	1015000
	开工建设
	保税区管委会
	金隅（天津）房地产开发有限公司

	112
	渤海人寿总部大楼项目
	占地1.9万平方米，总建筑面积6.9万平方米，主要建设办公楼和培训中心。
	2018-2021
	空港经济区
	49044
	开工建设
	保税区管委会
	渤海人寿股份有限公司

	113
	爱琴海购物公园项目
	占地2.2万平方米，总建筑面积8.7万平方米，主要建设商业mall 1栋。
	2018-2019
	蓟州新城
	52100 
	开工建设
	蓟州区人民政府
	天津星凯房地产开发有限公司

	114
	金银湾广场听水、秀水项目
	占地7.5万平方米,主要建设金湾广场、银湾广场、秀水楼、听水楼等。
	2018-2020
	蓟州新城
	100000 
	开工建设
	蓟州区人民政府
	万事兴盛公司

	115
	人民银行天津分行新建票据清算中心用房项目
	用地2381平方米，建筑面积8800平方米办公楼1座。
	2018-2019
	和平区营口道
	17200 
	完成审批手续
	和平区人民政府
	人民银行天津分行

	116
	咸阳路AB地块项目
	建设规模35.82万平方米，主要建设写字楼、商业、住宅等。
	2018-2020
	南开区咸阳路西侧
	870000 
	开工建设
	南开区人民政府
	启迪协信（天津南开）科技城开发有限公司

	117
	未来花园住宅项目
	占地23.9万平方米，总建筑面积55万平方米，主要建设住宅、商业等。
	2018-2021
	北辰区小淀镇
	455000
	开工建设
	北辰区人民政府
	天津市淀兴房地产开发有限公司

	118
	V1汽车世界澳康达广场项目
	占地面积6.4万平方米，总建筑面积13万平方米，建设1栋商业楼。建成后达到年销售额30亿，年客流100万人次。
	2018-2020
	武清商务区
	84500 
	基础施工
	武清区人民政府
	易车（天津）房地产开发有限公司

	119
	V1汽车世界靓车汇广场项目
	占地面积1.3万平方米，总建筑面积1.6万平方米，共建设3栋商业楼。项目建成后预计年纳税1000万元。
	2018-2020
	武清商务区
	11375 
	基础施工
	武清区人民政府
	靓车（天津）房地产开发有限公司

	（四）
	旅游
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	120
	伊甸园旅游水镇项目
	用地面积2391亩，建设规模73万平方米，打造以绿色生态环境为基底，以温室建筑为特色，集植物观光、全类型娱乐为一体的旅游业态。
	2018-2021
	蓟州区官庄镇
	970000 
	完成审批手续
	蓟州区人民政府
	蓟州城投公司

	121
	华侨城欢乐谷公园二期项目
	在原一期水公园基础上扩建7万平方米，建设大型水上游乐设施26套、超刺激巨长滑道34条。
	2018
	东丽区东丽湖
	35537 
	完工
	东丽区人民政府
	天津华侨城实业有限公司

	122
	全域旅游集散中心项目
	总占地面积3.3万平方米，建筑面积5万平方米，建设游客服务中心及商业设施的旅游综合体。
	2018-2019
	中新生态城
	10000
	开工建设
	中新天津生态城管委会
	天津滨海旅游区建设开发有限公司


抄送：市委办公厅，市委各部、委，市人大常委会办公厅，市政协办

公厅，市纪委办公厅，市高法院，市检察院，天津警备区，各

人民团体。









PAGE  
— 3 —


